ИНФОРМАЦИЯ

о подведении итогов выполнения мероприятий

по отопительному сезону 2017 – 2018 годы и задачах по подготовке

к отопительномусезону на 2018 – 2019 годы по городскому округу город НефтекамскРеспублики Башкортостан

Подготовка городских объектов к отопительному периоду проводилась на основании разработанных и утвержденных мероприятий, которые были выполнены своевременно и в полном объеме.

По завершению отопительного сезона 2017-2018 года приступили                      к работам, направленным на своевременное начало нового отопительного сезона. Промыто и опрессовано 599 домов.

На жилых домах управляющих компаний по текущему ремонту выполнены работы: ремонт инженерных сетей, ремонт кровель, межпанельных швов, подъездов, цоколей, отмосток, по благоустройству придомовой территории.

Отдел образования

100 % готовности всех объектов.

В 2017 году выполнены работы по замене внутренней системы отопления, водоснабжения и водоотведения, по капитальному ремонту кровли, по замене бойлерной установки, по восстановлению ограждения кровли и наружной водосточной системы, замена входной группы.

Центральная городская больница

Готовность объектов 100 % (32 лечебно-профилактических учреждения). Все работы по плану мероприятий выполнены: промывка системы центрального отопления и гидравлические испытания объектов.

Филиал ООО «БашРТС» - «БашРТС- Нефтекамск»

Подготовлено тепловых сетей всего 156, 579 км.

Выполнены работы по капитальному и текущему ремонтам котельных установок, оборудования центральных тепловых сетей и тепловых сетей                в соответствии с утвержденным графиком.

Капитальный ремонт тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) всего 5,4796 км; текущий ремонт котлов всего 22 ед.

МУП «Нефтекамскводоканал»:

Выполнены работы по замене изношенных водопроводных сетей                     3,5 км. Ремонт водопроводных колонок - 20 ед., ремонт пожарных гидрантов - 2 ед., замена запорно-регулирующей арматуры - 20 ед., ремонт колодцев-                      50 ед., ремонт запорно-регулирующей арматуры - 28 ед., замена погружных насосов на Камском водозаборе - 3 ед., замена насосных агрегатов - 36 ед., промывка скважин на КВЗ - 4 ед., промывка водопроводных сетей 3,5 - км., промывка сетей водоотведения - 15 км., ремонт зданий и сооружений                       на 500 тыс. рублей.

МУП «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей»

Выполнены осмотры воздушных сетей и кабельных линий                                 с выявлением дефектов, осмотры трансформаторных подстанций - 357 ед., замена трансформаторов - 20 ед., ремонт кровли и фасадов трансформаторных подстанций - 23 ед., перетяжка проводов, вырубка веток, кустарников вдоль трассы ВЛ – 17 км., замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП на ВЛ-6/04 кВ, замена вводов -      27, 6 км.

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Выполнено техническое обслуживание газопроводов - 482,08 км, диагностика подземных стальных газопроводов - 0,42 км, приборное обследование газопроводов - 40,82 км, текущий ремонт запорной арматуры - 1046 шт., текущий ремонт ГРП - 51 шт., ШРП - 181 шт., текущий ремонт установок защиты станции - 78 шт., капитальный ремонт установок защиты станции - 1 ед., покраска газопроводов - 13,85 км.

ООО «Городская коммунальная служба»

Подготовлено снегоуборочной техники - 11 ед., заготовлено песка -               470 м. куб.

Задачи по подготовке к отопительному сезону на 2018-2019 годы               по городскому округу город Нефтекамск Республики Башкортостан

Основной задачей всех предприятий, организаций, учреждений                         и частных лиц города при подготовке и проведении отопительного сезона является обеспечение устойчивого тепло-, водо- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей                      и нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

Ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона всеми предприятиями, организациями и службами города, расположенными на территории города, независимо от их ведомственной принадлежности                   и форм собственности, возлагается на руководителей соответствующих предприятий и организаций.

Определены основные задачи по подготовке к отопительному сезону       на 2018—2019 годы:

- Разработан план мероприятий по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального и социального назначения                       к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП) 2018-2019 годы.

- Рекомендовано всем управляющим компаниям, БашРТС - Нефтекамск, филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа»                                    в г. Нефтекамске, МУП «Нефтекамскводоканал», ООО «Водоканал»,                   МУП «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей»,   МКУ Управление образования администрации городского округа                            г. Нефтекамск, ГБУЗ РБ ЦГБ:

а) проанализировать допущенные недостатки в прошедшем периоде, обеспечить организованное проведение осеннее-зимнего периода                          в 2018-2019 г.;

б) обеспечить завершение подготовки жилищного фонда, инженерных коммуникаций, объектов энергетического, коммунального и социального назначения к 15 сентября;

в) выполнить заполнение квартальных сетей и внутридомовых сетей центрального отопления с выпуском воздуха до пуска тепла;

г) принять меры по созданию обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на вышеперечисленных объектах;

д) продолжить приобретение и установку приборов учета расхода холодной, горячей воды, газа, тепловой энергии;

е) обеспечить к началу отопительного сезона 2018-2019 годы своевременное оформление паспортов готовности объектов к зиме.

3. МУП « Нефтекамскводоканал», МУП «Межрайонное предприятие электрических сетей», «БашРТС – Нефтекамск» филиал ООО «БашРТС», филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. 	Нефтекамске:

а) восстановить разрушенные элементы благоустройства городского округа после проведения ремонта инженерных коммуникаций;

б) представить в отдел жизнеобеспечения и благоустройства план капитального ремонта внутриквартальных сетей с указанием адресов                 и сроков.

4. ООО «УЖХ», ЖК им. 50 лет БАССР,                                                           ООО «Нефтекамскстройзаказчик», ООО «Интеграл-РемСервис»,                               ООО «Авалон», ООО «Городская управляющая компания», ООО УК «Наш дом», ООО «УК жилфонда с. Амзя», ООО «Уютный дом», ООО УК «Свой дом», ТСЖ «Маяк, ТСН «Соседи», ООО УК «Фаворит», ООО «Энергетик» рекомендовать провести до 01 сентября 2018 года полную инвентаризацию всего многоквартирного жилого фонда с оценкой всех необходимых работ     по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах                 для последующего включения в региональную программу капитального ремонта Республики Башкортостан.

5. Отделу жизнеобеспечения и благоустройства:

а) своевременно производить выдачу ордеров « БашРТС - Нефтекамск» филиал ООО «БашРТС», выполняющему ремонт тепловых сетей;

б) МУП «Нефтекамскводоканал» разрешить производить сброс воды            в канализацию после опорожнения внутриквартальных, внутридомовых сетей отопления на период подготовки к отопительному сезону                              без дополнительной оплаты;

в) создать комиссию по оперативному решению вопросов подготовки  и организации работ объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства с проведением штабов по подготовке к осеннее – зимнему периоду.

Первый заместитель

главы администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан                                                              З.Т. Габдуллин