**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о ходе исполнения целевой программы**

**«Благоустройство городского округа город Нефтекамск**

**Республики Башкортостан» на 2014 – 2016 годы, утвержденной**

**постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 07 октября 2013 года № 3790**

В целях повышения уровня внешнего благоустройства и создания условий, обеспечивающих наиболее комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 07 октября 2013 года № 3790 была утверждена целевая программа «Благоустройство городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа).

Планируемый объем финансирования на 2014 год Программы за счет средства бюджета городского округа и бюджета Республики Башкортостан составил 250 365,03 тыс. рублей. Фактически реализованы мероприятия на сумму 278 877 тыс. рублей.

В том числе по видам работ:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования Программы | Планируемый объем  финансирования 2014 г. | Фактическое выполнение 2014 г. |
| 1. Проектирование автомобильных дорог и сооружений на них\* | 7 300 | 3 800 | 4 700 |
| 2. Строительство\* | 57 200 | 12 500 | 5 071 |
| 3. Капитальный ремонт\* | 103 142 | 42 942 | 132 736 |
| 4. Содержание автомобильных дорог и объектов благоустройства | 421 670,09 | 139 890,03 | 130 096 |
| 5. Софинансирование Республиканских программ\* | 147 677 | 51 233 | 6 274 |
| Итого: | 736 989,09 | 250 365,03 | 278 877 |

\* по мере дополнительного финансирования

Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы заключается в повышении уровня благоустройства городского округа.

Эффективность показателей на основе соотношения установленных Программой значений целевых индикаторов составляет 111 % и признается эффективной.

Заместитель главы администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

по жизнеобеспечению З. Габдуллин

Приложение к информации

о ходе исполнения целевой

программы «Благоустройство

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» на 2014 – 2016 годы, утвержденной

постановлением администрации

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

от 07 октября 2013 года № 3790

Перечень мероприятий целевой программы «Благоустройство городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан от 07 октября 2013 года № 3790

| №  п/п | Наименование  мероприятий | Исполнитель | Направление | Прогнозный объем  финансирования  2014 г.  (тыс. рублей) | Фактическое выполнение  2014 г.  (тыс. рублей) | Финансирование  2014 г.  (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по Программе** | **-** | **-** | **250 365,03** | **278 877** | **-** | **-** |
| **I** | | | | | | | |
| 1.1. | Проектирование дороги проспект Юбилейный (на участке от ул. К. Маркса до ул. Карцева)\* | ОЖиБ | Строительство | 3 500 | - | - | - |
| 1.2. | Проектирование сетей уличного освещения ул. Дорожная (от ул. Парковая до ул. К. Маркса)\* | ОЖиБ | Строительство | 300 | - | - | - |
| 1.3. | Проектирование сетей уличного освещения на Уфимском шоссе (от ул. Российская до стелы Нефтекамск)\* | ОЖиБ | Строительство | 1 200  (план на 2015 г.) | Выполнено | Внебюджетные средства | Выполнены работы в полном объеме. |
| 1.4. | Проектирование 2-ой полосы ул. К. Маркса | ОЖиБ | Строительство | - | 1 700 | Внебюджетные средства | Выполнены работы в полном объеме. Наличие положительного заключения гос. экспертизы. |
| 1.5. | Проектирование продолжение ул. Ленина протяженностью 800 м. | ОЖиБ | Строительство | - | 3 000 | Внебюджетные средства | Выполнены работы в полном объеме. Наличие положительного заключения гос. экспертизы. |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  | **3 800** | **4 700** |  |  |
| **II** | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство дороги и тротуара ул. Родниковая\* | ОЖиБ | Строительство | 12 000 | - | - | - |
| 2.2. | Строительство сетей уличного освещения ул. Дорожная (от ул. Парковая до ул. К. Маркса)\* | ОЖиБ | Строительство | 500 | **-** | **-** | **-** |
| 2.3. | Строительство сетей уличного освещения Уфимское шоссе (от ул. Российская до стелы Нефтекамск)\* | ОЖиБ | Строительство | 2 000  (план на 2015 г.) | 5071 | Бюджет ГО | Работы были предусмотрены в 2016 году выполнены в 2014 году. |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  | **12 500** | **5071** |  |  |
| **III** | | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети: | | | | | | |
| 3.1.1. | проспект Юбилейный (на участке от ул. Парковая до ул. Строителей)\* | ОЖиБ | Строительство | 13 400  (план на 2015 г.) | 28 657 | Бюджет РБ | Работы были предусмотрены в 2016 году выполнены в 2014 году по контракту: ремонт дорог: проспект Юбилейный на участке от ул. Трактовая до ул. Ленина, проспект Юбилейный на участке от ул. Парковая до въезда в Нефтекамский филиал ГБУЗ РКПТД, ул. Кувыкина, ул. З. Валиди, ул. Трактовая на участке от ул. Дорожная до «объездной дороги». |
| 3.1.2. | пр. Юбилейный (на участке от ул. К. Маркса до ул. Парковая)\* | ОЖиБ | Строительство | 6 700 | 12 709 | Бюджет РБ |
| 3.1.3. | проспект Юбилейный (на участке от ул. Парковая до ГБУЗ РБ ГБ)\* | ОЖиБ | Строительство | - | 9 107 | Бюджет РБ |
| 3.1.4. | ул. Трактовая | ОЖиБ | Строительство | - | 43 298 | Бюджет РБ |
| 3.1.5. | ул. Кувыкина | ОЖиБ | Строительство | - | 7 050 | Бюджет РБ |
| 3.2. | Капитальный ремонт дорог индивидуальной застройки | | | | | | |
| 3.2.1. | ул. Заки Валиди\* | ОЖиБ | Строительство | 20 742 | 24 892 | Бюджет РБ,  Бюджет ГО | Бюджет РБ – 15 820 тыс. руб., Бюджет ГО – 9 072 тыс. руб. |
| 3.3. | Капитальный ремонт тротуаров \* | ОЖиБ | Строительство | 2 000 | 2 740 | Бюджет ГО | Устройство тротуара по ул. Российская. |
| 3.4. | Капитальный ремонт внутриквартальных территорий\* | ОЖиБ | Строительство | 10 000 | - | Бюджет РБ | Не выделены средства. |
| 3.5. | Работы по комплексному благоустройству городских территорий, скверов, зон отдыха, аллей, объектов благоустройства (МАФ)\* | ОЖиБ | Строительство | 500 | 2 492 | Бюджет ГО | Устройство площадки «Обнаженные сердца». |
| 3.6. | Установка пешеходных ограждений в целях организации безопасности дорожного движения\* | ОЖиБ | Строительство | 2 000 | - | Бюджет РФ | Не выделены средства. |
| 3.7. | Реконструкция светофорных объектов ГО\* | ОЖиБ | Строительство | 1 000 | 1 791 | Бюджет ГО | Реконструкция светофорных объектов на перекрестках: проспект Юбилейный и ул. Парковая, ул. Трактовая и ул. Индустриальная, ул. Строителей и ул. Нефтяников. |
|  | ИТОГО по разделу III |  |  | **42 942** | **132 736** |  |  |
| **IV** | | | | | | | |
| 4.1. | Содержание автомобильных дорог и объектов благоустройства | ОЖиБ | Содержание |  |  |  | - |
| 4.1.1. | г. Нефтекамск | ОЖиБ | Содержание | 70 000 | 37 487 | Бюджет ГО | - |
| 4.1.2. | п. Энергетик | ОЖиБ | Содержание | 2 700 | 2 080 | Бюджет ГО | - |
| 4.1.3. | с. Амзя | ОЖиБ | Содержание | 1 000 | 3 415 | Бюджет ГО | - |
| 4.2. | Содержание дорог и мостов индивидуальной застройки (летний и зимний период) | ОЖиБ | Содержание | 10 000 | 10 000 | Бюджет ГО | - |
| 4.3. | Содержание объектов озеленения по ГО | ОЖиБ | Содержание | 6 000 | 7 649 | Бюджет ГО | - |
| 4.4. | Содержание сетей ливневой канализации | ОЖиБ | Содержание | 3 000 | 4 400 | Бюджет ГО | - |
| 4.5. | Текущий ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт) | ОЖиБ | Содержание | 15 000 | 35 197 | Бюджет ГО | - |
| 4.6. | Нанесение дорожной разметки дорог по улицам ГО | ОЖиБ | Содержание | 1 800 | 1 488 | Бюджет ГО | - |
| 4.7. | Содержание городских кладбищ | ОЖиБ | Содержание | 340 | 314 | Бюджет ГО | - |
| 4.8. | Содержание светофорных объектов | ОЖиБ | Содержание | 2 550 | 2 300 | Бюджет ГО | - |
| 4.9. | Содержание и замена дорожных знаков по ГО | ОЖиБ | Содержание | 2 150 | 1 194 | Бюджет ГО | - |
| 4.10. | Содержание сетей наружного освещения и электроэнергия | ОЖиБ | Содержание | 20 000 | 21 426 | Бюджет ГО | В т.ч.:  - 4 514 тыс. рублей - содержание сетей электроснабжения;  - 16 913 тыс. рублей, потребляемая электроэнергия. |
| 4.11. | Отлов и утилизация безнадзорных животных | ОЖиБ | Содержание | 1 400 | 1 138 | Бюджет ГО | - |
| 4.12. | Вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов с территории ГО | ОЖиБ | Содержание | 300 | 246 | Бюджет ГО | - вывоз мусора (112 тыс. рублей);  - услуги по размещению отходов на полигоне ТБО (134 тыс. рублей). |
| 4.13. | Содержание и включение Вечного огня на алле «Победы» и сквере «Борцам Революции». | ОЖиБ | Содержание | 0,03 | 10 | Бюджет ГО | - |
| 4.14. | Санитарная обрезка и валка деревьев | ОЖиБ | Содержание | 3 000 | 1 498 | Бюджет ГО | - |
| 4.15. | Содержание объектов благоустройства (памятники) | ОЖиБ | Содержание | 150 | 150 | Внебюджетные средства | - |
| 4.16. | Устройство елки и содержание ледовых городков на территории ГО | ОЖиБ | Содержание | 500 | 104 | Бюджет ГО | - |
|  | ИТОГО по разделу IV |  |  | **139 890,03** | **130 096** |  |  |
| **V** | | | | | | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | ОЖиБ | Строительство | 5 000 | 724 | Бюджет ГО | Софинансирование работ 3 %. |
| 5.2. | Капитальный ремонт МКД\* | ОЖиБ | Строительство | 10 000 | 2 349 | Бюджет ГО | Софинансирование работ. |
| 5.3. | Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ОЖиБ | Строительство | 7 500 | - | Бюджет РБ | - |
| 5.4. | Замена и модернизация лифтового хозяйства | ОЖиБ | Строительство | 13 733 | 3 201 | Бюджет ГО | Софинансирование работ. |
| 5.5. | Закупка коммунальной техники | ОЖиБ | Строительство | 5 000 | - | Бюджет РБ | - |
| 5.6. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | ОЖиБ | Строительство | 5 000 | - | Бюджет РБ | - |
| 5.7. | Развитие коммунальной инфраструктуры | ОЖиБ | Строительство | 5 000 | - | Бюджет РБ | - |
| 5.8. | ИТОГО по разделу V |  |  | **51 233** | **6 274** |  |  |

# \* по мере дополнительного финансирования

**Список используемых сокращений:**

- ОЖиБ – Отдел жизнеобеспечения и благоустройства администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- ГО – городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

- МКД – многоквартирный дом;

- МАФ – малые архитектурные формы;

- ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

- Нефтекамский филиал ГБУЗ РКПТД – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (Нефтекамский филиал);

- ГБУЗ РБ ГБ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница.