И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе исполнения Целевой программы «Пожарная безопасность

муниципальных спортсооружений Детско-юношеской спортивной

школы муниципального учреждения Комитет по физической

культуре, спорту и туризму и муниципального унитарного

предприятия «Дом физкультуры» городского округа город

Нефтекамск Республики Башкортостан на 2011-2015 годы»,

утвержденной решением Совета городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан

от 28 сентября 2011 года № 2-37/03

Целью Целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных спортсооружений Детско-юношеской спортивной школы муниципального учреждения Комитет по физической культуре, спорту и туризму и муниципального унитарного предприятия «Дом физкультуры» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» (далее – Программа) является – обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на спортивных объектах городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

Финансирование Программы предполагается за счет местного бюджета в объеме 978 116, 54 рублей, из них:

- стадион «Торос» – 481 147, 2 рублей;

- лыжный центр – 80 000 рублей;

- клуб гиревого и армспорта «Олимп» – 13 000 рублей;

- зал бокса – 10 000 рублей, зал каратэ – 15 000 рублей;

- стадион им. Кудрявцева в с. Амзя – 35 000 рублей;

- муниципальное унитарное предприятие «Дом физкультуры» (далее – МУП «Дом физкультуры») – 343 969, 34 рублей.

Из вышеперечисленных средств освоены средства, в размере 416 367,52 рублей, в МУП «Дом физкультуры» и в отделении велоспорта (установлена пожарно-охранная сигнализация).

В связи с планируемой реконструкцией городского стадиона «Торос» в 2014-2015 гг. в настоящее время нецелесообразно устанавливать пожарную сигнализацию.

На остальных объектах спорта, предусмотренных Программой, установка систем оповещения о пожаре планируется в 2014-2015 годах.

Ежегодно издаются приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность спортивных сооружений Детско-юношеской спортивной школы спорткомитета и МУП «Дом физкультуры». С воспитанниками спортивных секций проводятся инструктажи. Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Систематически осуществляется проверка пожарного гидранта и первичных средств пожаротушения, во всех объектах спорта установлены противопожарные щиты.

Системы оповещения людей о пожаре отсутствуют, кроме того имеются замечания и рекомендации устранение которых планируется до конца срока реализации данной Программы.

Председатель

МБУ КФК СиТ ГО

г. Нефтекамск                                                                                     И. Валеев