ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнении Целевой программы

«Пожарная безопасность муниципальных спортсооружений

Детско-юношеской спортивной школы муниципального учреждения Комитет по физической культуре, спорту и туризму

и Муниципального унитарного предприятия «Дом физкультуры»

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2011-2015 годы», утвержденный решением Совета городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан

от 28 сентября 2011 года № 2-37/03

Согласно Целевой программы ««Пожарная безопасность муниципальных спортсооружений Детско-юношеской спортивной школы муниципального учреждения Комитет по физической культуре, спорту и туризму и Муниципального унитарного предприятия «Дом физкультуры» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» (далее – Программа) за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан предусмотрено выделение 1323016, 54 рублей: 978116,54 рублей – на монтаж оборудования, 399900 рублей – на приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения. На данную сумму планировалась поэтапная (в 2011 году – 634147,20 рублей, в 2012 году – 343969,34 рублей) установка пожарной сигнализации на стадионе «Торос» – 481147,20 рублей, в городском лыжном центре – 80000 рублей, в клубе гиревого спорта «Олимп» – 13000 рублей, в зале бокса – 10000 рублей, в зале рукопашного боя (каратэ) – 15000 рублей, на стадионе им. Кудрявцева с. Амзя – 35000 рублей, МУП «Дом физкультуры» – 343969,34 рублей.

В ходе исполнения Программы из бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан выделено из планируемых Программой средств всего 136541,30 рублей: на обслуживание пожарной сигнализации – 68000 рублей, на устройство аварийного выхода отделения велоспорта – 55375 рублей, на установку пожарной сигнализации отделения велоспорта – 13166,30 рублей. За счет внебюджетных источников привлечено 582486,75 рублей: на устройство пожарной сигнализации отделения велоспорта – 10000 рублей, на установку пожарной сигнализации на стадионе им. Кудрявцева в с. Амзя – 78766,80 рублей, на установку пожарной сигнализации в городском лыжном центре – 93053,95 рубля, на установку пожарной сигнализации в МУП «Дом физкультуры» – 400666,00 рублей.

Ежегодно издаются приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность спортивных сооружений Детско-юношеской спортивной школы спорткомитета и МУП «Дом физкультуры». С воспитанниками спортивных секций проводятся инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности. Разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности. Систематически осуществляется проверка пожарного гидранта и первичных средств пожаротушения, на всех объектах спорта установлены противопожарные щиты.

Также разработан и утвержден план противопожарных мероприятий, инструкции о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, разработан и принят план проведения тренировок по эвакуации людей при пожаре, заключены договоры на обслуживание установок пожарной автоматики спортивных сооружений. Систематически проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников ДЮСШ спорткомитета и МУП «Дом физкультуры» в случае возникновения пожара. Спортивные сооружения обеспечены наглядными пособиями, учебно-методической литературой и нормативно-правовыми документами по пожарной безопасности, установлены уголки и стенды, посвященные пожарной безопасности.

Системы оповещения людей о пожаре отсутствуют. Кроме того, имеются замечания и рекомендации надзорных органов, устранение которых планируется до конца срока реализации данной Программы.

Ввиду недостаточного финансирования, отсутствует пожарная сигнализация в клубе гиревого спорта «Олимп», зале рукопашного боя (каратэ) и в зале бокса. В связи планируемой реконструкцией стадиона «Торос» на данном объекте установка пожарной сигнализации нецелесообразна.

Первый заместитель главы администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан                                                               Ш. Халитов