Информация

об исполнении в 2020 году Муниципальной программы

«Развитие материально – технической базы муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Бригантина»

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции                            в 2020 году, решением протокола совещания главы администрации № 128                        от 18 июня 2020 года была приостановлена деятельность                                             МАУ ДОЛ «Бригантина» на неопределенный срок и не осуществлялась реализация Муниципальной программы «Развитие материально - технической базы муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Бригантина» городского округа город Нефтекамск на 2018-2023 годы».

За 2020 год не реализованы следующие программные мероприятия:

1. Увеличение мощности детского оздоровительного лагеря

| план, 2020 | Факт, 2020 | Реализация программного мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 680 | 0 | 0 |

2. Увеличение численности детей, оздоровленных на базе детского оздоровительного учреждения

| план, 2020 | Факт, 2020 | Реализация программного мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 680 | 0 | 0 |

3. Сохранение и укрепление материальной базы загородного стационарного детского оздоровительного лагеря

| план, 2020 | Факт, 2020 | Реализация программного мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 680 | 0 | 0 |

4. Охват летней занятости подростков, состоящих на учете в центрах занятости

| план, 2020 | Факт, 2020 | Реализация программного мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 0 |

1. Объем финансирования, в том числе по источникам финансирования:

- СРмп=5488,4 тыс. руб. факт/20343,1 тыс. руб. план = 0,26

- в том числе бюджет: 3712,7 тыс. руб. (факт), 3738,1 тыс. руб. (план);

- в том числе внебюджет: 1775,7 тыс. руб. (факт), 16605,00 тыс. руб. (план).

2. Ввиду отсутствия финансирования программы из республиканского                     и муниципального бюджета, не реализованы программы, запланированные                         на 2020 год, по утеплению фасадов спальных корпусов №1,2,3; комплексному капитальному ремонту внутренних помещений, замене технологического оборудования и мебели.

3. Фактором, оказывающим влияние на ход реализации муниципальной программы, является финансирование.

4. За отчетный период в Муниципальную программу изменения                            не вносились.

5. Эффективность реализации Муниципальной программы:

Эмп=0х0,26 = 0

Реализация Муниципальной программы «Развитие материально – технической базы муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Бригантина» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018 – 2023 годы» в 2020 году является неэффективной.

В летний период 2021 года в МАУ ДОЛ «Бригантина планируется организовать 3 заезда, продолжительностью 21 день. Количество детей                             на каждый заезд – 165, что составляет 75% наполняемости.

МАУ ДОЛ «Бригантина» планирует функционировать согласно санитарно-эпидемиологическим мерам по предупреждению коронавирусной инфекции:

- все сотрудники при въезде в лагерь за 72 часа сдают ПЦР                            на Covid-19;

- сотрудники, работающие вахтовым методом, принимаются                           с прививкой от Covid-19;

- дети, при въезде в лагерь, предоставляют справки о состоянии здоровья и об отсутствии контакта с инфицированными;

- в лагере будут круглосуточно находиться 2 медицинских сотрудника;

- в каждом жилом корпусе и медпункте будут расположены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха;

- на каждый отряд будут выделены бесконтактные термометры                       для определения температуры тела каждые 4 часа, с занесением сведений                          в специальные журналы для детей и сотрудников;

- при входе в жилые корпуса, столовую и медпункт будут иметься антисептики для обработки рук;

- для родителей и гостей доступ на территорию лагеря будет запрещен в течение всего заезда;

- доступ на территорию лагеря для проверяющих органов будет осуществляться при предъявлении справки о прививке от Covid-19, либо ПЦР      на Covid-19 не более чем за 72 часа;

- сотрудники, организующие питание и питьевой режим в лагере, также предоставляют справки о прививке от Covid-19, либо ПЦР на Covid-19                не более чем за 72 часа; также – анализы на рото и норовирус;

- на территории лагеря будут организованы усиленные меры                          по дезинфекции и обеззараживанию поверхностей.

Несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку в 2020 году                         в городском округе город Нефтекамск, в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлечения подростков, состоящих                                               на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав                                и в территориальных органах внутренних дел, а также несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении,                           в организованные формы досуга в четырех учреждениях дополнительного образования с 1 июня 2020 года были включены онлайн-смены и онлайн-мероприятия для обучающихся.

С 1 июня 2020 года при учреждениях дополнительного образования городского округа города Нефтекамска были организованы онлайн-смены,                       в частности при МАУ ДО Дворце творчества (онлайн-лагеря), и дистанционные мероприятия при МБУ ДО ДЮЦ Спорта и Туризма, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», МБУ ДО ДЮСШ.

При МАУ ДО Дворец творчества был организован онлайн-лагерь                             в 2 смены «ProДвижение» 1 онлайн-смена – с 01 - 05.06.2020 г.,                                    2 онлайн-смена – с 8 - 12.06.2020 г. (100 чел. - обучающиеся 7-15 лет).

Общий охват детей в онлайн-сменах 100 человек, охваченных детей онлайн – мероприятиями – 7432 ребенка.

Начальник МКУ УО                                                                                  Р.А. Уразаев