**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о выполнении Целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы, утвержденной решением Совета**

**городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 17 февраля 2011 года № 2-30/03**

17 февраля 2011 года решением Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) утверждена Целевая программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы (далее – Программа).

Ожидаемый результат от Программы: создание условий для безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях городского округа. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств республиканского и муниципального бюджетов. Запланированный объем на 2011 – 2015 гг. составил – 28 974,4 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Год* | *Запланировано по Программе*  *(тыс. руб.)* | *Освоено*  *(тыс. руб.)* | *Бюджет РБ*  *(тыс. руб.)* | *Местный бюджет*  *(тыс. руб.)* | *Внебюджетные средства*  *(тыс. руб.)* |
| 1 | 2011 | 10 443,9 | 13 000,0 | - | 13 000,0 | - |
| 2 | 2012 | 5 382,6 | 5 427,0 | 2 224,0 | 2 725, 0 | 478,0 |
| 3 | 2013 | 4 411,4 | 4 261,4 | 2 445, 4 | 1 816, 0 | - |
| 4 | 2014 | 4 825,0 | 7 819,7 | 1 263,0 | 6 556, 7 | - |
| 5 | 2015 | 3 911,5 | 3 780,11 | - | 3 780,11 | - |
| **ИТОГО** | | **28 974,4** | **34 288,21** | **5 932,4** | **27 877,81** | **478,0** |

Освоено за 2011 – 2015 гг. – 34 288,21 тыс. рублей, что на 5 313, 81 тыс. рублей больше запланированного. Фактическое выполнение Программы составляет – 118,3 %.

**Финансовое и ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Общий объем (год)* | *Объем*  *2011 г.*  *(план)* | *Объем*  *2011 г.*  *(факт)* | *Источник финансирования* | *Объем*  *2012 г.*  *(план)* | *Объем*  *2012 г.*  *(факт)* | *Источник финансирования* | *Объем*  *2013 г.*  *(план)* | *Объем*  *2013 г.*  *(план)* | *Источник финансирования* | *Объем*  *2014 г.*  *(план)* | *Объем*  *2014 г.*  *(факт)* | *Источник финансирования* | *Объем*  *2015 г.*  *(план)* | *Объем*  *2015 г.*  *(факт)* | *Источник финансирования* |
| Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещенияо пожаре | **6 576,0** | 6 576,0 | 7 976,0 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Огнезащитная обработка конструкций чердачных помещений | **5 991,0** | 231,0 | 480,0 | МБ | 2 000,0 | 2 000,0 | МБ | 1000,0 | 56,6 | МБ | 1 700,0 | 1 215,9 | МБ | 1 060,0 | 928,61 | МБ |
| Замена дверей пожароопасных технических помещений на противопожарные | **2 250,0** | 450,0 | 450,0 | МБ | 450,0 | 450,0 | МБ | 450,0 | 362,0  88,0 | МБ  РБ | 450,0 | 220,0 | МБ | 450,0 | 450,0 | МБ |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | **151,5** | 78,5 | 78,5 | МБ | 20,0 | 20,0 | МБ | 20,0 | - | - | 20,0 | 113,3 | МБ | 13,0 | 13,0 | МБ |
| Испытание пожарных лестниц | **740,0** | 140,0 | 140,0 | МБ | 150,0 | 150,0 | МБ | 150,0 | 105,2 | РБ | 150,0 | 66,0 | МБ | 150,0 | 150,0 | МБ |
| Перезарядка и ремонт первичных средств пожаротушения | **49,5** | 10,0 | 10,0 | МБ | 10,0 | 10,0 | МБ | 10,0 | 236,8 | МБ | 10,0 | 426,6 | МБ | 9,5 | 9,5 | МБ |
| Комплектование пожарных кранов | **55,2** | 6,0 | 6,0 | МБ | 15,2 | 14,0  1,2 | РБ  МБ | 14,0 | 118,8 | РБ | 20,0 | 113,0 | МБ | - | - | МБ |
| Демонтаж и замена горючих материалов на путях эвакуации | **2 630,0** | 526,0 | 826,0 | МБ | 526,0 | 526,0 | РБ | 526,0 | 1 295,8 | РБ | 526,0 | 501,5 | МБ | 526,0 | 526,0 | МБ |
| Установка ограждения кровли | **900,0** | 300,0 | 507,0 | МБ | 300,0 | 300,0 | РБ | 300,0 | 380,0  99,9 | РБ  МБ | - | 620,7 | МБ | - | - | МБ |
| Замена люков чердачных помещений на противопожарные | **640,0** | 100,0 | 300,0 | МБ | 135,0 | 179,4 | МБ | 135,0 | 150,4 | МБ | 135,0 | 930,7 | МБ | 135,0 | 135,0 | МБ |
| Установка молниезащиты | **240,0** | 120,0 | 120,0 | МБ | 120,0 | 120,0 | МБ | - | 99,6 | РБ | - | - | - | - | - | МБ |
| Установка пожарных шкафов | **277,2** | 92,4 | 192,5 | МБ | 92,4 | 92,4 | МБ | 92,4 | 354,3 | МБ | - | 113,0 | МБ | - | - | МБ |
| Испытание пожарных кранов на водоотдачу лицензированной организацией | **540,0** | 180,0 | 180,0 | МБ | 180,0 | 180,0 | МБ | 180,0 | 180,0 | МБ | 180,0 | 180,0 | МБ | 180,0 | 180,0 | МБ |
| Замер сопротивления | **1 794,0** | 358,0 | 358,0 | МБ | 358,0 | 358,0 | РБ | 358,0 | 358,0 | РБ | 358,0 | 101,0 | МБ | 362,0 | 362,0 | МБ |
| Обслуживание и ремонт АПС и СОУЭ | **5 130,0** | 1 026,0 | 1 026,0 | МБ | 1 026,0 | 1 026,0 | РБ | 1 026,0 | 376,0 | МБ | 1 026,0 | 1 263,0 | РБ | 1 026,0 | 1 026,0 | МБ |
| Обучение работников учреждений  по ПБ | **650,0** | 250,0 | 350,0 | МБ | - | - | - | 150,0 | - | - | 250,0 | - |  | - | - | МБ |
| Монтаж и вывод сигнала на пульт | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 955,0 | МБ | - | - | - |
| ИТОГО: | 28 974,4  360 | 10 443,9 | 13 000,0 | МБ | 5 382,6 | 5 427,0 | РБ -2224,0  МБ – 2725,0 | 4 411,4 | 4 261,4 | РБ – 2445,4  МБ – 1816,0 | 4 825,0 | 7 819,7 | РБ – 1263,0  МБ – 6556,7 | 3 911,5 | 3 780,11 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | Вне-бюджет -478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данная Программа завершена в связи с ее окончанием, необходимо утвердить итоги реализации Программы.

Начальник МКУ Управление образования

администрации городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан Л.Ф. Чайникова