И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе исполнения муниципальной программы «Благоустройство городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2016 - 2018 год» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Наименование мероприятий* | *Источник**финансирования* | *Всего по Программе,**руб.* | *План 2016 г.,* *руб.* | *Факт 2016 г.,**руб.* |
| **I** | **Ремонт улично-дорожной сети** |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дороги ул. Янаульская | Бюджет Республики Башкортостан | 127 327 000 | 41 129 000 | 34 421 571 |
| 2. | Ремонт дороги ул. Магистральная  | Бюджет Республики Башкортостан  | 9 270 423,46 | 0,00 | 9 270 423 |
| 3. | Ремонт дороги ул. Ленина, I - V этапы  | Бюджет Республики Башкортостан | 11 913 756 | 11 913 756 | 7 244 672 |
| 4. | Ремонт дороги ул. Идустриальная | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 5 715 925 |
| 5. | Устройство дорожного основания по улицам Арланская, Ромашковая, Н. Наджми, М. Гареева, Васильковая мкр. Восточный-5 городского округа г. Нефтекамск | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 2 983 816 | 2 983 816 | 2 983 816 |
| 6. | Устройство дорожного основания по улицам Ш. Бабича, Ландышевая и Атнабаева мкр. Восточный-5  | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 2 469 930 | 2 469 930 | 2 469 930 |
| 7. | Устройство дорожного основания по улицам Ландышевая, Васильковая, Н. Наджми, Ромашковая, М. Гареева, Арланская (этап II) | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 2 702 625 | 2 702 625 | 2 702 625 |
| 8. | Устройство дорожного основания по улицам А. Атнабаева, Ш. Бабича (этап II), Раздольная (от жилого дома № 1 до жилого дома № 12), Малая (мкр. Ротково) | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 1 437 874 | 1 437 874 | 1 437 874 |
| 9. | Устройство дорожного основания по улице Зодчих | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 2 065 398 | 2 065 398 | 2 065 398 |
| 10 | Устройство дорожного основания автодороги АГЗУ - д. Крым-Сараево | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 1 534 741 | 1 534 741 | 1 534 741 |
| 11. | Ямочный ремонт дорог муниципального значения | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 67 358 691 | 27 358 691 | 54 210 277 |
| 12. | Изготовление и установка детских городков | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 3 407 246 | 3 407 246 | 504 962 |
|  | **ИТОГО** |  | **232 471 500,46** | **97 003 077** | **124 562 214** |
| **II** | **Содержание** |  |  |  |  |
| 1. | Содержание технических средств организации дорожного движения (тех. обслуживание) | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 14 016 000 | 4 672 000 | 6 265 404 |
| 2. | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | Бюджет РБ | 160 200 | 53 400 | 48 060 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог и объектов благоустройства | Бюджет городского округа город Нефтекамск |  |  |  |
| 4. | г. Нефтекамск |  | 184 830 886,54 | 48 700 000 | 49 530 865 |
| 5. | с. Энергетик |  | 5 100 000 | 1 700 000 | 2 098 689 |
| 6. | с. Амзя |  | 11 100 000 | 3 700 000 | 3 167 090 |
| 7. | Содержание дорог и мостов индивидуальной застройки(летний и зимний период) | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 30 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 8. | Содержание объектов озеленения в городском округе | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 18 900 | 6 300 000 | 6 982 896 |
| 9. | Содержание сетей наружного освещения и электроэнергия «Уличное освещение» | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 127 500 000 | 42 500 000 | 45 682 359 |
| 10 | Регулирование численности бродячих животных | Бюджет Республики Башкортостан | 9 659 400 | 3 219 800 | 3 219 797 |
| 11. | Ямочный ремонт дорог | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 3 389 723 | 3 389 723 | 3 389 723 |
| 12. | Техническое обслуживание котельной с. Амзя | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 14 410 800 | 4 410 800 | 1 000 040 |
| 13. | Организация и содержание мест захоронения | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 3 000 000 | 1 000 000 | 665 760 |
| 14. | Прочее благоустройство | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 13 156 400 | 6 300 000 | 4 847 722 |
|  | **ИТОГО** |  | **435 212 609,54** | **135 945 723** | **136 898 405** |
| **III** | **Софинансирование Республиканских программ** | Бюджет городского округа город Нефтекамск |  |  |  |
| 1. | Региональный оператор | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 6 900 000 | 2 300 000 | 3 914 455,79 |
| 2. | Софинансирование расходов подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 9 432 000 | 3 144 000 | 7 958 580,00 |
| 3. | Софинансирование расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов | Бюджет городского округа город Нефтекамск | 4 968 000 | 1 656 000 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **21 300 000** | 7**100 000** | **11 873 035,79** |
|  |  |  | **688 984 110** | **240 048 800** | **261 460 619** |

Сведения

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

на 2016 - 2018 год» за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование целевого показателя (индикатора)* | *Единица измерения* | *Значения целевых показателей (индикаторов)* |
| *Всего по Программе* | *План 2016 г.* | *Факт 2016 г.* |
| 1. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 76,8 | 26,8 | 76,4 |
| 2. | Площадь отремонтированных дорог | тыс. м2 | 143 | 51,6 | 64,5 |
| 3. | Нанесение дорожной разметки дорог | км | 277 | 91 | 96,5 |
| 4. | Устройство цветников | тыс. шт. | 355 | 110,0 | 100,0 |
| 5. | Устройство дорожного основания | тыс. м2 | 34 | 34,0 | 34,0 |