**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Нефтекамск**

**Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск**

**Республики Башкортостан от 14 ноября 2017 года № 4583**

На территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) большое внимание уделяется вопросам благоустройства территории. Так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, реализуются Программы, направленные на широкое вовлечение жителей в процессы благоустройства территории городского округа. Одна из таких программ – «Формирование современной городской среды городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы», которая является партийным проектом «Городская среда». Реализация данного проекта направлена на то, чтобы переломить пассивного отношения большого числа жителей к участию в благоустройстве. Многим, по-прежнему, хочется, чтобы кто-то пришел и навел порядок в их дворе. Непременным же условием участия в данной программе является широкое вовлечение жителей в процессы благоустройства.

В 2018 году на территории городского округа реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы», общий объем финансирования составляет: 46 696 100 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 39 015 000 рублей; республиканский бюджет – 7 681 100 рублей.

В целях привлечения граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций к общественному обсуждению вопросов, касающихся подготовки и обсуждения Программы, а также осуществления контроля за реализацией муниципальной программы, создана общественная комиссия.

В состав общественной комиссии входят депутаты Совета городского округа (большая часть депутатов Совета городского округа от партии «Единая Россия»), представители администрации городского округа, представители общественных организаций и иных негосударственных некоммерческих организаций, расположенных на территории городского округа и зарегистрированных в установленном порядке; а также представители предприятий, организаций и учреждений городского округа. Для обеспечения контроля и качества выполнения работ на всех объектах, в том числе и на дворовых территориях, установлены видеокамеры. Каждый житель мог наблюдать за ходом выполнения работ в режиме онлайн.

В рамках муниципальной Программы выполнено:

1. Благоустройство 21 дворовой территории многоквартирных домов, на общую сумму 31 293 760 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 27 940 000 рублей; республиканский бюджет – 3 352 000 рублей. Проведено асфальтирование общей площадью 29 600 квадратных метров, где были выполнены работы по устройству и расширению проездов дворовых территорий с установкой бордюрного камня. К реализации данных мероприятий по благоустройству были привлечены управляющие компании, которые, в свою очередь, на данных дворовых территориях установили новые скамейки, произвели реставрацию детских игровых площадок.

Хочется отметить, что принципиальным моментом является участие самих жителей в принятии решений по реализации Программы, а также определение, какие проекты благоустройства будут осуществлять.

На этом участие жителей не заканчивается – они контролируют выполнение и качество работ на каждом этапе, ведут приемку работ по мере завершения. Однако при этом и сами вносят свой вклад в общее дело: выходят в свой двор на субботники, помогают подрядчикам в формате соучастия, выполняют работы, которые не требуют квалификации, что является трудовым участием населения.

2. Благоустройство территории сквера главной сцены городского парка в г. Нефтекамск. Стоимость работ составляет 15 402 340 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 11 074 000 рублей; республиканский бюджет – 4 328 000 рублей.

На территории сквера обустроили общественную зону, пешеходные дорожки и тротуары, уложили дорожную плитку общей площадью 3 224 кв. м., выполнили велосипедную дорожку протяженностью 800 кв. м., разбили клумбы и цветники. В ходе работ большое внимание уделялось озеленению сквера: посажены газон и деревья (общая площадь занятой территории 4 800 кв. м.). Эстетичный вид скверу добавили малые архитектурные формы, установлено 30 урн и 60 скамеек.

Чтобы общественная территория была привлекательной и в темное время суток, были проведены электротехнические работы, связанные с освещением всей прилегающей территории, установлены декоративные цветные фонари в количестве 52 шт., установлено 16 опор светодиодного освещения.

3. Также в рамках проекта «Городская среда» направления «Парки малых городов» в текущем году предусмотрено финансирование в размере 9 198 300 рублей, в том числе федеральные средства – 7 601 300 рублей и средства регионального бюджета – 1 597 000 рублей.

Работы по благоустройству парка, расположенного по ул. Ленина (от здания администрации до ТРК «Планета») выполнены до 1 сентября 2018 года.

На территории парка выполнили работы по устройству пешеходной аллеи и пешеходных дорожек, уложили дорожную плитку общей площадью 3 551 кв. м, установили светодиодное освещение - 55 шт., произвели декоративную цветную подсветку крон деревьев – 24 шт., установили скамейки – 14 шт. и урны – 14 шт.

8 сентября 2018 года в День празднования юбилея города состоялось торжественное открытие и презентация парка, расположенного по ул. Ленина от здания администрации до ТРК «Планета» и территории сквера главной сцены городского парка.

И.о. главы администрации

городского округа

город Нефтекамск

Республики Башкортостан –

первый заместитель главы администрации З.Т. Габдуллин