Приложение

к решению Совета

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

от 29 апреля 2021 года № 5-10/02

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК**

**РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**Нефтекамск, 2021 год**

**паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2030 года (далее – Программа) |
| Основаниядля разработки Программы | Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик/разработчик программы, его местонахождение | Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан452680, Республика Башкортостан, городского округа город Нефтекамск, проспект Комсомольский, дом 25 |
| Цели и задачиПрограммы | Разработка Программы с целью установления перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, которые предусмотрены государственными, федеральными, областными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития городского округа, и нвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.Разработка Программы в целях обеспечения:а) безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск;б) доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа;в) сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;г) достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования;д) эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск. |
|  | Разработка документа, устанавливающего перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально- экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, планом и программой комплексного социально-экономического развития городского округа. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения. |
| Целевые индикаторы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | обеспеченность территории городского округа город Нефтекамск документацией по планировке территории;обеспечение нормативной потребности в дошкольных образовательных учреждениях;обеспечение нормативной потребности в общеобразовательных учреждениях;обеспечение нормативной потребности в организациях дополнительного образования;обеспечение нормативной потребности в объектах здравоохранения;обеспечение нормативной потребности в объектах культуры;обеспечение нормативной потребности в библиотеках;обеспечение нормативной потребности в плоскостных спортивных сооружениях;обеспечение в нормативной потребности в спортивных залах;обеспечение нормативной потребности в бассейнах крытых и открытых общего пользования. |
| Укрепленное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектах) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Не предусмотрено |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы с 2021 по 2030 годы, в один этап. |
| Объемы и источники финансирования | Не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | обеспечение устойчивого развития территории городского округа город Нефтекамск на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования;обеспечение новых мкрн городского округа необходимыми объектами социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования;доведение фактической обеспеченности застроенных территорий городского округа город Нефтекамск объектами социальной инфраструктуры до уровня, утвержденного нормативами градостроительного проектирования;сохранения культурно-исторического наследия городского;создание благоприятной среды для жизни населения городского округа город Нефтекамск. |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | стр. |
| Введение  | 8-11 |
| 1 | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | 12-26 |
| 2 | Функциональное зонирование и оценка градостроительного развития городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | 26-27 |
| 3 | Жилищный фонд и жилищное строительство территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и развитие жилищного фонда на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | 27-28 |
| 4 | Образование на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | 28-40 |
| 5 | Здравоохранение на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | 41-45 |
| 6 | Культура на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | 46-49 |
| 7 | Физическая культура и массовый спорт на городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | 50-72 |
| Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей | 73-74 |
| Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения | 75 |
| Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры) | 76-77 |
| Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях, указанных в пункте 1 настоящих требований, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или муниципального района | 78 |
| Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы | 79 |

**Введение**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городского округа город Нефтекамск) разрабатывается на период с 2021 по 2030 годы.

Одной из главных задач Программы является определение оптимального перспективного направления развития городского округа на расчетный срок (до 2030 года).

Социальная инфраструктура – это совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных сооружений и коммуникаций населенных пунктов (территории) городского округа, а также учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура охватывает систему образования, здравоохранения, культуру, физическую культуру и спорт. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики муниципальных образований, на территории которых расположены населенные пункты, инвестиционной и социальной политикой субъекта, в состав которого включено муниципальное образование и другими факторами. Не последнюю роль в этом играет и особенности географического положения городского округа.

Социальные нормативы должны меняться в соответствии с возрастанием ресурсов и изменениями структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Программа комплексного развития социальной городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан разрабатывается на основании нормативно - правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятым Государственной Думой от 29.12.2004 №190-ФЗ (в редакции ФЗ№31-фз от 07.03.2017 года). В том числе в части:

пункт 28 «программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются на основании документов устанавливающих перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально- экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегий и плана) , планом и программой комплексного развития социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения» (п.28 введен Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ);

пункт 5.1 «программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются органами самоуправления поселений, городских округов и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, городских округов в шестимесячный срок с даты утверждения Генеральных планов соответствующих поселений, городских округов (часть 5.1 введена Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ);

пункт 5.2 «программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов содержат графики выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами (часть 5.2 введена Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ).

* Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» от 01 октября 2015 года №1050. Данным постановлением определен состав и содержание программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, включающих в себя объекты местного значения поселения, городского округа в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры.
* Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;
* Правила землепользования и застройки городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;
* Решение Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Об утверждении проекта «Внесение изменений в Генеральный план городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»» от 27 сентября 2012 года № 3-06/11 (с внесенными изменениями).
* Государственная программа «Формирование современной городской среды в Республики Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.08.2017 года №401 (в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.06.2019 года №344);
* Государственная программа «Доступная среда в Республики Башкортостан» и внесений изменений в некоторые решения правительства Республики Башкортостан, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31.10.2016 года №463 (в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 15.07.2019 года №416);
* Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.04.2013 года №183 (в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 01.11.2019 года №664);
* Государственная программа «Развитие культуры и искусства в республики Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26.06.2013 года №279 (в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 19.08.2019 года №503);
* Государственная программа «Развитие образования в Республики Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 года №54 (в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2019 года №726);
* Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республики Башкортостан» и о внесениях изменений в некоторые решения правительства Республики Башкортостан, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.12.2017 года №613 (в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 25.11.2019 года №691);

На момент разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск (2020 год) муниципальные программы в сфере развития социальных объектов на территории городского округа – отсутствуют. При внедрении на перспективу муниципальных программы, а также при изменении (проектировании, реконструкции, строительстве) социальных объектов, настоящая программа подлежит корректировке.

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск**

Городской Округ город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее –город Нефтекамск Республики Башкортостан, городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан) расположен на северо-западе республики, в 220 км от Уфы, вблизи многоводной реки Камы. По численности и производству промышленной продукции Нефтекамск – четвертый город Республики Башкортостан после Уфы, Стерлитамака и Салавата. Город занимает территорию 147,25 кв.км, граничит с Краснокамским и Янаульским районами Башкортостана. В городе проживают более 142 тысяч жителей 62 национальностей, средний возраст жителей – 36,4 лет.

Через городской округ проходит развитая сеть автомобильных дорог Уфа-Янаул (Нефтекамск-Краснохолмский), Самара-Уфа (Нефтекамск-Дюртюли-Буздяк), связывающая его с Уфой, Бирском, Янаулом, Агиделью, Октябрьским, Ижевском, Казанью и Пермью. Ближайшей узловой железнодорожной станцией, расположенной в 50 километрах от городского округа, является Янаул.

Темп роста численности населения (2020 г. по отношению к 2010 г.) – 106,5% (прирост).

# Сегодня Нефтекамск – один из крупных городов Башкортостана, являющийся промышленным, образовательным и культурным центром северо-запада республики.

**Демографическая ситуация**

Показатели демографического развития городского округа город Нефтекамск является ключевым инструментом развития города, как среды жизнедеятельности человека.

Проектировщиком настоящей программы произведен расчет населения на основании фактической численности населения городского округа город Нефтекамск на 01.01.2021 г. – 142939 человек и анализа прироста (оттока) населения. Выявлен среднегодовой процент прироста населения к расчетному сроку настоящей программы (2030 год).

 Таблица 1

**Прогнозируемая численность населения городского округа город Нефтекамск на период с 2021 по 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| городской округ город Нефтекамск | 142939 | 143375 | 143836 | 144325 | 144845 |
| **Год** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |
| городской округ город Нефтекамск | 145395 | 145977 | 146590 | 147235 | 147905 |

**Муниципальная система образования городского округа**

**город Нефтекамск**

Развитие системы дошкольного образования остается в числе приоритетных направлений деятельности МКУ Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

Учитывая динамику рождаемости, миграционные процессы при решении вопросов обеспечения доступности дошкольного образования, основная проблема - устройство детей в дошкольные образовательные организации - остается актуальной, особенно в районе новостроек (мкр № 14, 24, 25).

Более подробная информация о дошкольных учреждениях представлена в пункте 4 настоящего документа.

Образовательная деятельность в детских садах ведется на основании образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с ФГОС дошкольного образования, содержание обязательной части - в соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, поддерживают прочные отношения с социальными учреждениями:

* Общеобразовательные школы городского округа;
* МАУ ДО Дворец творчества;
* МБУ ДО ЦТТДиЮ “Технопрак»;
* МБУ ДО «Детская школа искусств»;
* МБУ ДО ДЮСШ;
* МБУ Центральная библиотечная система;
* МБУ Городской историко-краеведческий музей;
* Картинная галерея «Мирас»;
* ГБУЗ РБ «ГБ г. Нефтекамск» Детская поликлиника;
* Хоккейный клуб «Торос».

В дошкольных образовательных организациях города Нефтекамска реализуются инновационные проекты различных уровней.

МАДОУ «Центр развития ребенка - д/с № 19» является федеральной инновационной площадкой АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение».

В д/с № 6, № 43 организована работа федеральных инновационных площадок Федерального научного центра Научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук по теме «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир».

На базе МАДОУ д/с №11 работает республиканская инновационная площадка, реализующая совместно с БГПУ им. М. Акмуллы «Модель консультационного центра в ДОО».

Детские сады №№ 5, 23, 28, 30, 43 являются опорными дошкольными образовательными организациями по реализации программ «Формирование предпосылок финансовой грамотности» при Национальном банке по РБ Уральского

Детские сады № 22, № 29 - пилотные площадки по реализации Республиканского экологического проекта «Дети – за раздельный сбор отходов!».

Применение инновационных технологий в изучении родного языка (башкирский, татарский, марийский) осуществляется в д/с № 39, № 41.

В детских садах № 4, № 23 в рамках соблюдения преемственности с полилингвальной многопрофильной школой – интернатом началась работа по раннему изучению родного татарского и иностранного английского языков.

В МАДОУ д/с № 2 осуществляется применение инновационных технологий социализации дошкольников.

В сфере общего образования на территории городского округа город Нефтекамск располагается 19 общеобразовательных организаций, среди которых СОШ № 10 «Центр образования», Лицей № 1, Гимназия №1, Башкирская гимназия, Полилингвальная многопрофильная школа-интернат.

Более подробная информация об общеобразовательных организациях представлена в пункте 4 настоящего документа.

Образовательная деятельность в общеобразовательных организациях строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.

Приоритетными направлениями в воспитательной работе общеобразовательных организаций являются гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, физическое воспитание и культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание, развитие самоуправления», работа с родителями, профилактическая работа.

В общеобразовательных организациях города Нефтекамска реализуются инновационные проекты различных уровней. МОАУ «Лицей №1» является базовой площадкой Российской академии наук. В рамках национального проекта «Образование» в МОАУ «Гимназия №1», СОШ № 6, 7 и 12 созданы модели Цифровой образовательной среды. В МОАУ «Гимназия №1» реализуется региональный проект «Взлетай!»; в МОАУ СОШ № 3 – региональный проект «Борьба в школе»; в СОШ № 10 «Центр образования» совместно с учреждениями дополнительного образования Дворцом творчества и Центром спорта и туризма - региональный проект «Здоровое поколение – сильный регион».

Дополнительное образование в городском округе город Нефтекамск представлено 4 учреждениями дополнительного образования, на базе которых реализуют свои творческие способности более 14 тысяч детей.

Дополнительное образование города ведется по программам следующей направленности: физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, техническое, естественно-научное, социально-гуманитарное.

В учреждениях дополнительного образования города Нефтекамска реализуются инновационные проекты различных уровней. В МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализует направление «Организация летних школ для детей и представителей молодежи».

Подробная информация по учреждениям дополнительного образования представлена в пункте 4 настоящего документа.

**Организация перевозки обучающихся**

Подвоз школьников к месту проведения занятий и обратно осуществляют муниципальные общеобразовательные автономные учреждения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами", Приказом МВД России от 30.12.2016 № 941 (ред. от 14.09.2020) "Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами", методическими рекомендациями "Об организации перевозок обучающихся в образовательные организации", на основании Положения об организации перевозок обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы.

Перевозка школьников осуществляется следующими транспортными средствами:

1. Автобус ПАЗ 32053-70 (2013 года изготовления) VIN-X1M3205ВXD0004748;
2. Автобус ПАЗ 32053-70 (2013 года изготовления) VIN-X1M3205ВXD0004803;
3. Автобус ПАЗ 32053-70 (2015 года изготовления) VIN-X1M3205BXF0000318;
4. Автобус ПАЗ 32053-70 (2016 года изготовления) VIN- X1M3205BXG0002492;
5. Автобус ПАЗ 32053-70 (2018 года изготовления) VIN- X1M3205BXJ0004197;
6. Автобус Пежо 222335 (2012 года изготовления) VIN- X89222335COFD1170;
7. Автобус Пежо 222335 (2012 года изготовления) VIN- X89222335COFD1172;
8. Автобус ГАЗ 322121 (2012 года изготовления) VIN- X96322121C0736227;
9. Автобус КАВЗ 4238-65 (2018 года изготовления) VIN- Z7N423865J0004284;
10. Автобус КАВЗ 4238-65 (2019 года изготовления) VIN- Z7N423865K0004678.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года», на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан реализуются региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», “Учитель будущего” национального проекта “Образование”, «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

На момент разработки настоящей программы на территории городского округа город Нефтекамск отсутствуют муниципальные программы, направленные на развитие и совершенствование системы образования:

 - муниципальная программа «Развитие образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»;

 - муниципальная программа «Развитие детского туризма в образовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»;

 - муниципальная программа по совершенствованию организации питания воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2019-2021 годы;

- муниципальная программа «Развитие материально-технической базы муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Бригантина» городского округа город Нефтекамск на 2018-2023 годы».

На территории городского округа город Нефтекамск реализуются мероприятия в рамках Государственной программы Республики Башкортостан “Развитие образования в Республики Башкортостан”.

В рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») «по содействию конкуренции в городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2019-2021 гг были сформированы мероприятия:

* Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные учреждения;

Организации, реализующие программы дошкольного образования, включает в себя:

* доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным;
* стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного;
* статуса и состояния здоровья;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также:

* развитие вариативных форм дошкольного образования;
* обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
* создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

* проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;
* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
* кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
* внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Система здравоохранения на территории городского округа город Нефтекамск представлена ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск это крупное современное многопрофильное медицинское учреждение имеет лицензию на 213 видов медицинской деятельности, оказывает квалифицированную доврачебную, врачебную, лечебно-диагностическую и профилактическую помощь населению северо-западного региона Республики Башкортостан. Осуществляет круглосуточную амбулаторно-поликлиническую, стационарную, скорую неотложную медицинскую помощь жителям, стационара замещающую, реабилитационную, паллиативную помощь.

В состав больницы входят:

- круглосуточный стационар на 853 койки круглосуточного пребывания;

- дневной стационар на 33 коек при круглосуточном стационаре, 245 мест дневного стационара при амбулаторно-поликлинических учреждениях и 9 мест дневного стационара на дому;

- 6 поликлинических отделений (поликлиническое отделение №№1,2,3,4,5,6, детское), 3 диспансерных отделений на 3290 посещений (кожно-венерологическое, психиатрическое, наркологическое).

- стоматологическое поликлиническое отделение на 350 посещений.

- женская консультация на 100 посещений.

- 1 фельдшерско-акушерский пункт (с.Ташкиново).

В действующем Генеральном плане городского округа город Нефтекамск отсутствуют мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения.

На момент разработки настоящей программы муниципальные программы по развитию здравоохранения на территории городского округа город Нефтекамск - отсутствуют.

Мероприятия, заложенные в Государственные программы «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан», направлены на:

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

- по повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологическую, медицинскую помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- по повышению эффективности службы родовспоможения и детства;

- по совершенствованию системы санитарно-курортного лечения;

- по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

- по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

- по повышению эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий.

Мероприятия, направленные на проектирование, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения на территории городского округа город Нефтекамск – отсутствуют.

**Сфера культуры городского округа**

**город Нефтекамск**

Сфера культуры городского округа город Нефтекамск, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Её состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

Стратегическая цель политики городского округа город Нефтекамск в области развития культуры и искусства - повышение качества жизни населения через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации.

За последние три года были достигнуты положительные количественные и качественные изменения в предоставлении услуг населению в сфере культуры: увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий с использованием различных форм клубной работы.

В Нефтекамске, включая населенные пункты городского округа, функционирует 16 учреждений культуры и искусства, в том числе:

10 муниципальных учреждений культуры:

 4 учреждения дополнительного образования детей: две школы искусств, в т.ч. в с. Амзя, музыкальная школа, художественная школа. Всего в учреждениях дополнительного образования обучаются 2848 человек,

4 клубных учреждения:

«Городской Центр Культуры», «Спортивно – культурный центр с. Энергетик», «Социокультурный центр с. Ташкиново», МБУК «Дом культуры» с. Амзя. Клубные учреждения рассчитаны на 1371 посадочное место. В клубах занимаются 107 коллективов, в которых 2204 участника, в т.ч. детей - 1416. 22 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый».

 Централизованная библиотечная система включает 7 филиалов, в т.ч. 4 модельные библиотеки. Это Электронная модельная библиотека, сельские модельные библиотеки в с. Ташкиново, Амзя, Энергетик. Посещаемость – 419550. Книжный фонд составляет 241 042 экземпляров, книговыдача – 833251 экземпляров, всего пользователей – 60865 человек.

 Нефтекамский историко-краеведческий музей: общий объем музейного фонда в 2020 году составляет 13109 ед. хранения. Площадь - 1876,9 кв.м., 5 экспозиционных и 2 выставочных зала. Посещаемость – 19829 чел., организовано выставок – 48, с общим охватом населения 15665 чел.

 2 государственных учреждения культуры:

 Нефтекамская государственная филармония, вместимость зала - 546 мест.

 Нефтекамская картинная галерея «Мирас» филиал ГБУК и И РБ БГХМ им.М.В. Нестерова в 2020 году были проведены: 20 художественных выставок, 34 массовых мероприятий, в том числе 23 культурно-образовательных мероприятий (мастер-классы).

4 прочих учреждения культуры:

- ООО «Кинокомплекс» (кинотеатр «Арсенал»): 4 кинозала, оборудованных системой Dolby Surround, вместимостью более 200 человек каждый;

- Кинотеатр «ParkCinema» соответствует всем нормам современного кинотеатра с качественным показом. 5 залов общей вместимостью порядка 500 человек оборудованы креслами с функцией трансформации сидений; звуковая система JBL professional; высокотехнологичное 3D оборудование с облегченными очками;

- Художественный салон «Сиринъ» - первый частный салон в городе. Организует и проводит выставки художников г.г.Нефтекамск, Янаул, с. Амзя.

Особую роль в организации досуга жителей городского округа города Нефтекамск играет успешно действующая и постоянно развивающаяся система муниципальных учреждений культуры и искусства – музыкальных и художественных школ, школ искусств, библиотек, музеев, и домов культуры.

В школах искусств дополнительного образования работа ведется по 20 направлениям, в т.ч. фортепиано, баян, аккордеон, народное и академическое пение, хореографическое и театральное искусство и т.д.

Активно внедряются инновационные технологии.

Деятельность учреждений клубного типа направлена на организацию досуга населения городского округа, на сохранение и развитие народного творчества, внедрение новых форм организации работы. Среди них:

организация культурно-просветительской деятельности, направленной на привлечение подростков и молодежи в клубные учреждения и организация досуга детей и подростков,

совершенствование культурно-массовой и досуговой работы со всеми группами населения городского округа и гостями города

работа по развитию национальных культур, фольклора, языков народов Республики Башкортостан. Развитие межмуниципальных и межрегиональных связей.

Организация библиотечного обслуживания ведётся по краеведческому, молодёжному, профориентационному, национальному направлениям. На базе Юношеской библиотеки работает Пункт для обеспечения инвалидов специальными видами литературы.

В рамках научно-просветительской деятельности в краеведческом музее проводятся экскурсии, лекции, уроки и занятия, в т.ч. уроки Мужества, Памяти с участием школьников и студентов. Организуется работа национальных центров. Музей принимает активное участие в проведении мероприятий различного уровня.

Нефтекамская государственная филармония ведет активную концертную деятельность в северо-западном регионе Республики Башкортостан, а также охватывает места компактного проживания башкирского, татарского, марийского населения в соседних регионах. Нефтекамская государственная филармония развивает музыкальное искусство, удовлетворяет духовные потребности населения в профессиональном сценическом, хореографическом, музыкальном искусстве, пропагандирует достижения башкирской музыкальной культуры, а также произведений отечественных и зарубежных деятелей культуры и искусства.

Основной целью деятельности парка культуры и отдыха является создание условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей городского округа, а также создание условий для досуга и обеспечение горожан услугами организаций досуга.

 В городском округе реализуется программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан», которая ориентирована на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации по реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий. С 2019 годы на территории городского округа реализуется национальный проект «Культура». В рамках федерального проекта идет оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств, повышение квалификации работников культуры, участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях.

 На сегодняшний день имеется потребность комплексного капитального ремонта здания Дома культуры с. Амзя.

, и строительство Социокультурного центра в с. Ташкиново. В 2021 г запланировано проектирование и привязка к местности типового проекта клуба на 150 посадочных мест.

Необходимо отметить, что на территории городского округа город Нефтекамск реализуется и с успехом выполняются мероприятия регионального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни»:

- физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов;

- организованы более 50 официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва.

Действующим генеральным планом городского округа город Нефтекамск мероприятий, направленных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта - отсутствуют.

Мероприятия, запланированные государственной программой Республики Башкортостан, направлены на:

- повышение мотивации населения Республики Башкортостан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и к ведению здорового образа жизни;

- оптимизации обеспеченности и доступности объектов спорта для населения Республики Башкортостан;

- обеспечению успешного выступления спортсменов Республики Башкортостан на официальных всероссийских и международных соревнованиях;

- обеспечение преемственности в подготовке футбольного резерва;

- обеспечению эффективного управления государственными финансами в сфере реализации программы.

На момент разработки настоящей программы имеется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан» на 2019-2023 годы.

Концепция приоритетных направлений, обозначенных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры городского округа, повысить уровень жизни населения, усовершенствовать организационно-экономический потенциал здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования сельского поселения, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей городского округа, обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культуры и спортом для всех групп населения.

Программный метод, а именно разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск на 2020-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции социальных объектов, расположенных на территории городского округа город Нефтекамск, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

1. **Функциональное зонирование и оценка градостроительного развития территории городского округа город Нефтекамск**

Функциональное зонирование городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан выделены следующими зонами:

1. Жилая зона представляет собой застройку:

- малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га;

- блокированными жилыми домами;

- секционными жилыми домами до 9 этажей.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2. В общественно-деловой зоне выделены следующие функциональные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения;

в) зона размещения объектов социального назначения.

3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек и озер.

4. Производственная зона. Здесь выделены следующие подзоны:

а) производственные территории в пределах жилой застройки;

б) производственные территории за пределами жилой застройки.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение, защитное озеленение.

7. К прочим территориям отнесены резервные территории.

Развитие населенных пунктов планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

1. **Жилищный фонд и развитие жилищного фонда на территории городского округа город Нефтекамск**

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

Существующая средняя жилищная обеспеченность по округу составляет 25,8 кв. м /чел. (при расчёте учитывалось постоянное население). На расчётный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит 30,5 кв.м/чел.

К застройке в основном предлагается секционная многоэтажная (9 этажей) застройка.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок около 26 % населения в индивидуальных жилых домах с участками и около 74 % - в секционной многоквартирной застройке.

Перспективное развитие города Нефтекамск предлагается к западу от существующего места.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 3693,3 тыс. м2

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены. Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

**Территории под жилые кварталы на расчётный срок**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Расчётный срок (2030 г)** |
| Новые территории всего, га | **34,8** |
| в том числе: |  |
| -секционная застройка, га | 9,16 |
| -индивидуальная застройка с участками, га | 1,1 |

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки.

**Объёмы жилищного строительства по округу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Населённый пункт,****тип застройки** | **Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м** | **Квартир (домовладений), шт.** | **Население, тыс.чел.** |
| **Сущ. сохр.** | **Новое стр.-во** | **Всего расч.****Срок****(2030 г.)** | **Сущ. сохр.** | **Новое стр.-во** | **Всего расч.****Срок****(2030 г.)** | **Сущ.** | **Всего расч.****Срок****(2030 г.)** |
| **г. Нефтекамск всего** | **3789,3** | **943** | **4732,3** | **11218** | **319** | **11537** | **142,939** | **147905** |
| в том числе: |
| **1** | **секционная застройка всего** | 2 637,18 | 654,37 | 3291,55 | 650 | 107 | 757 | 95,3 | 98,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **индивидуальная застройка** (с участками) | 911,69 | 288,63 | 1200,32 | 10568 | 212 | 10780 | 47,6 | 49,3 |

1. **Образование на территории городского округа город Нефтекамск**

*Дошкольное образование*

На территории городского округа город Нефтекамск в 30 муниципальных учреждениях дошкольного образования, а также в 36 группах дошкольного образования 5 общеобразовательных организациях получают дошкольное образование 11075 детей, что составляет 80 % от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, фактически проживающих в городском округе или 90 % от численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Учитывая динамику рождаемости, миграционные процессы при решении вопросов обеспечения доступности дошкольного образования, основная проблема - устройство детей в дошкольные образовательные организации - остается актуальной, особенно в районе новостроек (мкр № 14, 24, 25).

Дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Активно ведется работа по обеспечению дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет. В качестве наиболее эффективной меры рассматривается создание дополнительных мест и строительство новых дошкольных образовательных учреждений.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» за 2 года введено 135 дополнительных мест в 6-ти детских садах, из них в 2020 году – 60 мест в детских садах № 8, № 20, № 29.

Завешено строительство детского сада в микрорайоне № 24 на 260 мест. Запланировано строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне № 14.

Вопросы по проведению ремонта частично решаются за счет участия ДОО в республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ).

На конец 2020 года обеспечены местами в детском саду согласно актуальному спросу все дети в возрасте до 3 лет. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей указанного возраста составила 83,7 % (2019 год – 83,5 %).

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей данного возраста – 15,5 % (2019 год – 18,3 %).

Всего на получение места в дошкольных образовательных учреждениях в 2021 и последующие годы на портале «Электронная очередь в детские сады Республики Башкортостан» зарегистрировано более трех тысяч детей.

Расширяется сеть оказания коррекционной помощи. В семи детских садах открыты группы для детей с особыми образовательными потребностями: логопедические, группы для детей с комплексными отклонениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для незрячих и слабовидящих детей, детей с задержкой психического развития, с нарушением слуха.

 В рамках реализации концепции национального образования в двух детских садах функционируют группы с изучением родных языков (в МАДОУ д/с № 41 – группа с изучением башкирского языка, в МАДОУ д/с № 39 – группы с изучением татарского и марийского языков). В рамках концепции полилингвальной школы на уровне дошкольного образования (в д/с №№ 4 и 23) планируется открытие групп с изучением татарского и английского языков.

*Общее образование*

В 19-ти муниципальных общеобразовательных организациях, среди которых СОШ № 10 «Центр образования», Лицей № 1, Гимназия №1, Башкирская гимназия, Полилингвальная многопрофильная школа-интернат обучаются 18643 обучающихся. Ежегодно численность школьников возрастает более чем на 700 чел.

Актуальной проблемой остается вопрос ликвидации второй смены. Расположенные в строящихся микрорайонах школы № 10, № 12, Башкирская гимназия переполнены.

Доля детей, обучающихся в две смены, в 2020 году составила 6 %. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 0,2 %.

Пути решения проблемы – создание дополнительных мест в имеющихся учреждениях, строительство новых школ.

В рамках проекта «Современная школа» за два года в городском округе создано 575 мест в 8 школах (общеобразовательные школы №№ 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16), из них в 2020 году – 325 мест.

Помимо этого проведен капитальный ремонт, открыты дополнительный класс в Гимназии №1 и два дополнительных класса в Башкирской гимназии.

На базе бывшей школы-интерната открыта полилингвальная многопрофильная школа – интернат на 300 ученических мест. Для реконструкции 1 очереди школы-интерната распоряжениями правительства РБ выделены субсидии на приобретение оборудования для полилингвальной школы в сумме 43 839 700,00 руб. Из Фонда социальных целевых программ - 10 млн руб., из местного бюджета - 2 307 352 руб.

Важная задача образовательной системы – создание равных условий и возможностей при получении образования. В школах города наблюдается рост числа детей - инвалидов. В школах города обучаются 185 детей этой категории (в 2019 году 162 ребенка – инвалида). Для 778 детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой обучения в школах остается инклюзивное образование.

В четырех школах (МОАУ СОШ № № 3, 7, 9, 14) реализуется программа «Доступная среда». В МОАУ СОШ № 7 функционирует коррекционный класс для детей с задержкой психического развития, в МОАУ СОШ № 3 – класс для детей с расстройством аутистического спектра. В 2020-2021 учебном году в школе № 7 открыт еще один класс (4 класс) для детей с задержкой психического развития.

Отмечается положительная динамка показателей эффективности. Ежегодно растет показатель качества знаний обучающихся (в 2019-2020 году он составил 59,2 %, что на 1,2 выше показателя2918-2019 учебного года).

Ежегодно растет число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

8 учеников являются стипендиами Главы Республики Башкортостан. 10-ти обучающимся выплачивается стипендия Главы администрации городского округа город Нефтекамск.

Отмечается высокая результативность участия обучающихся в различных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» в 2020 году приняли участие 163 обучающихся школ города Нефтекамска, из них 2 участника стали финалистами. По итогам конкурса обучающаяся СОШ № 9 стала победителем и выиграла грант на дальнейшее обучение и развитие таланта.

В региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» при поддержке образовательного центра «Сириус» приняли участие 3 чел., 2 из них стали призерами.

По итогам заключительного этапа конкурса научно-исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников РБ из 12 участников 4 чел. стали призерами, 6 чел. – победителями в различных номинациях.

Весомый вклад в работу по поддержке одаренных детей вносят и 4 городских ресурсных центра на базе МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «Гимназия № 1», МОАУ «Башкирская Гимназия№1» и МОАУ СОШ № 10 «Центр образования». Их деятельность ведется по трем направлениям: «Работа с одаренными мотивированными детьми», «Подготовка к ГИА», «Профессиональное обучение». В целях успешной социализации старшеклассников на базе Ресурсных центров продолжена работа по реализации проекта «Путь в профессию» для обучающихся 8-10 классов, где более 250 подростков осваивают навыки 17 специальностей. Ежегодно в центрах занимаются более 2 тысяч обучающихся.

Возросла потребность старшеклассников в получении профильного образования. Во всех школах осуществляется предпрофильная подготовка. В 9 общеобразовательных организациях реализуется 10 профилей.

В Гимназии № 1 открыт «медицинский» класс. Для его реализации за счет внебюджетных средств в размере 2 млн рублей оборудована биолаборатория.

В рамках формирования гражданственности на базе Башкирской гимназии открыт кадетский класс, в СОШ с. Ташкиново – казачий класс.

Долгосрочное и тесное сотрудничество с Нефтекамским филиалом Башкирского государственного университета позволило в рамках внеурочной деятельности ввести дополнительные предметы: «Основы электрохимии», «Концепции классического естествознания», «Web-программирование», «Основы информационной безопасности», «Теория вероятности» для учеников «инженерных» классов школы № 6. Также сотрудничество с филиалом университета позволяет реализовывать совместный проект «Яндекс.Лицей» для учащихся 8-9 классов, направленный на изучение языка программирования PYTHON (обучение бесплатное, за счет финансовых средств филиала).

Все учебные кабинеты общеобразовательных организаций имеют уверенный доступ в Интернет, со скоростью до 100 Мбит/сек. с осуществлением централизованной контент-фильтрации от ПАО «Башинформсвязь».

Увеличено количество интерактивных досок на 17 единиц, компьютеров на 130 единиц, проекторов на 29 единиц, телевизоров на 20 единиц. Приобретено 2 лингафонных кабинета (МОАУ СОШ №2, МОАУ СОШ с. Ташкиново), планшетный мобильный класс (МОАУ СОШ № 9)

В Гимназии № 1, а также на базе МОАУ СОШ № 6, МОАУ СОШ № 10 «Центр образования», МОАУ СОШ № 12 внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Для создания единой информационной среды и для эффективного взаимодействия учителей, учеников и родителей во всех общеобразовательных организациях используется АИС «Образование» АО БРСК (электронный журнал/дневник).

Для подготовки педагогических работников к обучению с применением дистанционных образовательных технологий 100% педагогов повысили уровень профессиональной компетентности в области применениям цифровых технологий.

Лучшими практиками педагоги делятся на заседаниях городских методических объединений, базовых площадках, городском интернет-педсовете, научно-практической конференции педагогов, фестивале инновационных практик, в рамках работы Школы молодого педагога, посредством участия в конкурсах профессионального мастерства.

*Дополнительное образование*

На базе 4 учреждений дополнительного образования реализовывают свои творческие способности более 14 тысяч детей.

Реализация инновационного образовательного проекта «Муниципальный детский технопарк» позволила открыть новые объединения для обучающихся и, тем самым, увеличить количество занимающихся в Технопарке детей более чем на 500 детей. Численность детей, занимающихся в объединениях, составляет более 2, 5 тыс. обучающихся (2 555 чел.)

На базе Технопарка реализуется проект «Билет в будущее», 160 учащихся прошли пробы по специальностям «Графический дизайн», «Электроника», «Видеопроизводство».

На базе всех учреждений дополнительного образования проводятся профессиональные пробы по направлениям:

- «видеопроизводство», «графический дизайн», «электроника»; «мобильная робототехника», «технология моды», «парикмахерское искусство», «звукорежиссура», «реклама», «социальная работа», «руководитель социально-культурных проектов», «веб-дизайн и разработки», «туризм», «физическая культура и спорт».

В 2020 году 2 обучающихся Технопарка и 1 обучающийся СОШ № 6 стали призерами VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldScills Russia) РБ по компетенциям «Видеопроизводство» и «Графический дизайн».

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» стал победителем конкурса на предоставление гранта в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» по направлению «Организация летних школ для детей и представителей молодежи» в размере 4,03 млн. рублей (3,67 млн. рублей – средства федерального бюджета, 0,36 рублей – республиканский бюджет). Это позволило созданы «IТ-лаборатория», «Медиалаборатория».

В рамках национального проекта «Образование» внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, что позволит им обучаться бесплатно в любой организации, используя бюджетные средства. В связи с отсутствием механизма финансирования мероприятий для реализации проекта «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» по линии Министерства финансов Республики Башкортостан, выдача сертификатов ПФ ДОД в городском округе город Нефтекамск не осуществляется.

Учреждения дополнительного образования за счет участия в республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ) смогли произвести ремонтные работы и частичное укрепление материально-технической базы.

Таблица 2

Анализ потребности в объектах образования на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

| **Наименование** **учреждения** | **Ведомственная принадлежность** | **Проектная мощность учреждения/человек** | **Фактическая наполняемость учреждения/человек** | **Дефицит (-)/резерв (+), мест** | **Дефицит,%** | **Резерв,%** | **Численность детей-инвалидов/с ОВЗ** | **Форма обучения** | **Износ фондов зданий и сооружений/%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дошкольные учреждения** |
| МАДОУ детский сад № 1 г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 35А | муниципальная | 330 | 400 | - 70 | 82,5 | - | 2 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 2, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, дом 32 | муниципальная | 260 | 283 | - 23 | 91,8 | - | 3/57 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 4 г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, дом 10 | муниципальная  | 276 | 360 | -84 | 76,6 | - | 2 | очная | удов. |
| МДОАУ детский сад № 5 г. Нефтекамск, ул. Парковая, 3А | муниципальная | 280 | 300 | -20 | 93,3 | - | 3 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 6 (I корпус) г. Нефтекамск,пр. Комсомольский, 41Г | муниципальная | 220 | 384 | - 164 | 57,2 | - | 2 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 6 (II корпус) г. Нефтекамск, пер. Руслана Холбана, 4 | муниципальная | 260 | 149 | +111 | - | 57,3 | - | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 7 г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.9А | муниципальная | 280 | 324 | - 44 | 86,4 | - | 1 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 8(I корпус) г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 36 А | муниципальная | 137 | 151 | -14 | 90,7 | - | 1 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 8 (II корпус) г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 41 Б | муниципальная | 138 | 177 | -39 | 77,9 | - | - | очная | удов. |
| МДОАУ детский сад № 10 г. Нефтекамск, ул. Карла-Маркса, 4В | муниципальная | 260 | 298 | -38 | 87,2 | - | 13/30 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 11г. Нефтекамск, ул. Советская, д. 43 | муниципальная | 330 | 337 | - 7 | 97,9 | - | 75 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 17 г. Нефтекамск, ул. Дорожная, 41А | муниципальная | 164 | 161 | + 3 | - | 98,1 | 0/2 | очная | удов. |
| МАДОУ «ЦРР – детский сад № 19», г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, дом 4 А | муниципальная | 180 | 225 | -45 | 80 | - | 1/0 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 20 г. Нефтекамск, ул. Ленина, 3В | муниципальная | 186 | 215 | -29 | 86,5 | - | 6/4 | очная | неудов. |
| МДОАУ детский сад № 22 г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 3А | муниципальная | 180 | 261 | -81 | 68,9 | - | 0 | очная | удов. |
| МДОАУ детский сад № 23 г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 6А | муниципальная | 280 | 325 | - 45 | 86,1 | - | 1 / 6 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 25 г. Нефтекамск, ул. Парковая, 23Б | муниципальная | 270 | 329 | - 59 | 82 | - | 2 | очная | удов. |
| МДОАУ детский сад № 28 г. Нефтекамск ул. Карла-Маркса, 16А | муниципальная | 200 | 270 | -70 | 74 | - | -  | очная | неудов. |
| МАДОУ детский сад № 29, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 71А | муниципальная | 225 | 265 | - 40 | 84,9 | - | - | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 30, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 60А | муниципальная | 280 | 303 | - 23 | 92,4 | - | 7/36 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 31 г. Нефтекамск, ул. Парковая, 15А | муниципальная | 290 | 310 | - 20 | 93,5 | - | - | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 32 г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 7А  | муниципальная | 280 | 314 | -34 | 89,1 | - | 2/4 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 34 г. Нефтекамск, ул. Строителей, 79А | муниципальная | 320 | 353 | -33 | 90,6 | - | 46 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 35 г. Нефтекамск, ул. Степная, 15 | муниципальная | 160 | 175 | -15 | 91,4 | - | - | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 36 г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 77А, пр. Юбилейный, 11Б | муниципальная | 380 | 444 | -64 | 85,5 | - | 74 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 38 г. Нефтекамск, ул. Ленина, 39В, ул. Ленина, 39Б | муниципальная | 500 | 745 | - 245 | 67,1 | - | 3 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 39 г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 66В | муниципальная | 640 | 792 | -152 | 80,8 | - | 0 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 40 г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 16А | муниципальная | 160 | 197 | -37 | 81,2 | - | 1 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 41 г. Нефтекамск, ул. Энергетиков, 13А | муниципальная | 220 | 374 | -154 | 58,8 | - | 1/0 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 42 г. Нефтекамск, ул. Молодежная, д. 113 | муниципальная  | 220 | 324 | -104 | 67,9 | - | 3 | очная | удов |
| МАДОУ детский сад № 43 г. Нефтекамск, ул. Карла-Маркса, 19А | муниципальная | 220 | 417 | -197 | 52,7 | - | 1 | очная | удов. |
| МАДОУ детский сад № 44 г. Нефтекамск, ул. Ленина, 47А | муниципальная | 220 | 384 | -164 | 57,2 | - | 7 | очная | неудов. |
| МОАУ СОШ № 7 г. Нефтекамск, ул. Парковая,8Г | муниципальная | 200 | 221 | -21 | 90,4 | - | - | очная | удов. |
| МОАУ СОШ № 10 «Центр образования», г. Нефтекамск, ул. Сиреневая, 5 | муниципальное  | 57 | 57 | - | - | - | - | очная | удов. |
| МОАУ СОШ № 15 (ДО) с. Энергетик, ул. Высоковольтная, 3В | муниципальная | 280 | 243 | +37 | - | 86,7 | 1 | очная | удов. |
| МОАУ СОШ села Амзя г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Кудрявцева, 9 | муниципальная | 190 | 255 | -65 | 74,5 | - | - | очная | удов. |
| МОАУ СОШ с. Ташкиново г. Нефтекамск, с. Ташкиново, пер. Молодежный, 2 | муниципальная | 40 | 102 | -62 | 39,2 | - | 3 | очная | удов. |
| **ВСЕГО по учреждениям:** | **9113** | **11224** | **-2262/+151** | **2616,2** | **242,1** | **146** | **-** | **-** |
| **Общеобразовательные учреждения** |
| МОАУ СОШ № 2 г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 45Б | муниципальная | 1325 | 1511 | -186 | 87,6 | - | 8/34 | очная | н/д |
| МОАУ СОШ № 2 г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 11В | муниципальная | 9/17 | очная | н/д |
| МОАУ СОШ № 3, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 17Б | муниципальная | 587 | 656 | -69 | 89,4 | - | 71 | очная/в одну смену | удов. |
| МОАУ СОШ № 4 г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 7 | муниципальная | 650 | 882 | -232 | 73,6 | - | 51 | Очная | удов. |
| МОАУ СОШ № 6 г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 54 А | муниципальная | 1200 | 1684 | -484 | 71,2 | - | 9/41 | очная  | удов. |
| МОАУ СОШ № 6г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42 | муниципальная | 1/0 | очная | неудов. |
| МОАУ СОШ № 7 г. Нефтекамск, ул. Ленина, 5Б | муниципальная | 1300 | 1706 | -406 | 76,2 | - | 86 | очная | удов. |
| МОАУ СОШ № 7 г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 44В | муниципальная | 39 | очная | удов. |
| МОАУ СОШ № 9 г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 35 | муниципальная | 678 | 770 | -92 | 88 | - | 53 | очная/две смены | удов. |
| МОАУ СОШ № 10 «Центр образования», г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 18 | муниципальное  | 927 | 1909 | -982 | 48,5 | - | 24/25 | очная/в две смены | удов. |
| МОАУ СОШ № 10 «Центр образования», г. Нефтекамск, ул. Сиреневая, 5 | муниципальное  | - | очная | удов. |
| МОАУ СОШ № 11 г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 62В | муниципальная | 1350 | 1559 | -209 | 86,5 | - | 64 | очная/в одну смену | неудов. |
| МОАУ СОШ № 11 г. Нефтекамск, ул. Социалистическая , 87Б | муниципальная | 0 | очная/в одну смену | удов. |
| МОАУ СОШ № 12 г. Нефтекамск, ул. Карла-Маркса, 10Б | муниципальная | 800 | 1589 | -789 | 50,3 | - | 12/51 | очная/в две смены | удов. |
| МОАУ СОШ № 13 г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 74 | муниципальная | 750 | 1267 | -517 | 59,1 | - | 16/35 | очная/в две смены | удов. |
| МОАУ СОШ № 14 г. Нефтекамск, ул. Дзержинского, 18 | муниципальная | 550 | 681 | -131 | 80,8 | - | 18/63 | очная/в одну смены | удов. |
| МОАУ СОШ № 15 с. Энергетик, ул. Высоковольтная, 15 | муниципальная | 510 | 393 | +117 | - | 77 | 5/21 | очная | удов. |
| МОАУ СОШ № 16 г. Нефтекамск, ул. Победы, 10 | муниципальная | 575 | 748 | -173 | 76,8 | - | 37 | очная/ в одну смену | удов. |
| МОАУ СОШ села Амзя г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Лесохимическая, 10 | муниципальная | 642 | 460 | +182 | - | 71,6 | 69 | очная/в одну смены | удов. |
| МОАУ СОШ с.Ташкиново г. Нефтекамск, с. Ташкиново, ул. Чеверева, 7А | муниципальная | 250 | 318 | -68 | 78,6 | - | 33 | очная/в одну смену | удов. |
| МОАУ «Башкирская гимназия» г. Нефтекамск, ул. Ленина, 84 А | муниципальная | 700 | 1100 | -400 | 63,6 | - | 5/1 | очная/в одну смену | удов. |
| МОАУ «Гимназия №1» г. Нефтекамск, пер. Кувыкина, 10 | муниципальная | 600 | 722 | -122 | 83,1 | - | 4 | очная | удов. |
| МОАУ «Лицей №1» г. Нефтекамск, ул. Ленина, 56 | муниципальная | 700 | 688 | +12 | - | 98,2 | 4/ 0 | очная/ в 1 смену | удов. |
| **ВСЕГО по учреждениям:** | **14094** | **18643** | **-4860/+311** | **1113,3** | **246,8** | **906** | **-** | **-** |
| **Дополнительное образование** |
| МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42 | муниципальная | 1720 | 1700 | +20 | - | 98,8 | - | очная | удов. |
| МАУ ДО ДЮЦ СТ г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 11Д | муниципальная | 220 | 230 | -10 | 95,6 | - | - | очная | неудов. |
| МАУДО Дворец творчества г. Нефтекамск, ул. Ленина, 23 | муниципальная | 1350 | 1200 | +150 | - | 88,8 | 76 | Очная/в две смены | неудов. |
| МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа г. Нефтекамск, пер. Кувыкина, 10 | муниципальная | 170 | 170 | 0 | - | - | - | очная | удов. |
| **ВСЕГО по учреждениям:** | **3460** | **3300** | **-10/+****170** | **95,6** | **186,8** | **76** | **-** | **-** |

Анализ потребности в объектах образования на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан выявил, что:

 - фактическая накопляемость дошкольных образовательных организаций составляет 11224чел., что превышает проектную мощность на 2111 чел.;

 - фактическая накопляемость общеобразовательных организаций составляет 18643 чел., что превышает проектную мощность на 4549 чел.;

- фактическая накопляемость учреждений дополнительного образования составляет 3300 чел., что не превышает проектную мощность на 160 чел.

Согласно плану строительства и реконструкции объектов образования, на территории городского округа город Нефтекамск в период 2021-2030 годы планируется строительство:

- Детский сад на 220 мест в м/р № 13;

- 2 Детских сада на 260 мест в м/р № 14;

- 2 Детских сада на 260 мест в м/р № 15;

- 2 Детских сада на 260 мест в м/р № 16А;

- 2 Детских сада на 260 мест в м/р № 16Б;

- Детский сад на 260 мест в м/р № 24;

- Детский сад на 160 мест в м/р Крым-Сараево;

- Детский сад на 160 мест в м/р № Ц1;

- Школа на 1225 мест в м/р № 14;

- Школа на 1225 мест в м/р № 15;

- Школа на 1225 мест в м/р № 16А;

- Школа на 1225 мест в м/р № 16Б;

- Школа на 1050 мест в м/р № 25;

- Школа на 640 мест в м/р Крым-Сараево;

1. **Здравоохранение на территории городского округа город Нефтекамск**

 ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск это крупное современное многопрофильное медицинское учреждение имеет лицензию на 213 видов медицинской деятельности, оказывает квалифицированную доврачебную, врачебную, лечебно-диагностическую и профилактическую помощь населению северо-западного региона Республики Башкортостан. Осуществляет круглосуточную амбулаторно-поликлиническую, стационарную, скорую неотложную медицинскую помощь жителям, стационара замещающую, реабилитационную, паллиативную помощь.

В состав больницы входят:

- круглосуточный стационар на 853 койки круглосуточного пребывания;

- дневной стационар на 33 койки при круглосуточном стационаре, 245 мест дневного стационара при амбулаторно-поликлинических учреждениях и 9 мест дневного стационара на дому;

- 6 поликлинических отделений (поликлиническое отделение №№1,2,3,4,5,6, детское), 3 диспансерных отделения на 3290 посещений (кожно-венерологическое, психиатрическое, наркологическое).

- стоматологическое поликлиническое отделение на 350 посещений.

- женская консультация на 100 посещений.

- 1 фельдшерско-акушерский пункт (с.Ташкиново).

- Центр здоровья. В центре можно оценить состояние здоровья, резервы организма, выяснить, на что следует обратить внимание, чтобы здоровье сохранить и улучшить.

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск имеет статус «Клиника, дружественная к молодежи», а её подразделения  - роддом, женская консультация и детская поликлиника - «Больница, доброжелательная к ребенку».

В рамках выполнения мероприятий Программы модернизации здравоохранения Республики Башкортостан на 2011-2012 годы, для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи населению в г.Нефтекамск организован медицинский округ и созданы межмуниципальные центры (перинатальный, первично-сосудистое отделение, травмацентр 2 уровня).

Согласно плану строительства и реконструкции объектов здравохранения, на территории городского округа город Нефтекамск в период 2021-2030 годы планируется строительство:

- Проектом планировки предлагается размещение на пересечении улицы Ленина и бульвара Бахтеева комплекса поликлинических корпусов, включающего в себя детское поликлиническое отделение на 500 посещений в смену, взрослое поликлиническое отделение на 400 посещений в смену и отделение женской консультации на 300 посещений в смену. в мкрн 16А;

- фельдшерско-амбулаторного пункта в мкрн Ташкиново.

Нормативная потребность городского округа в объектах здравоохранения, приведена в таблице 4 и 4.1.

Таблица 4

**Нормативная потребность городского округа город Нефтекамск в объектах образования в соответствии**

**с местными нормативами градостроительного проектирования города Нефтекамск Республики Башкортостан[[1]](#footnote-1)**

| **Наименование учреждения** | **Единица измерения** | **Нормативы градостроительного проектирования** | **Требуется запроектировать на расчетный срок** **(2029 год)** | **Размер земельного участка, м2/единица измерения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглосуточные стационары[[2]](#footnote-2) | Койка | 5 на 1тыс.человек | стационары на 400 коек, следовательно необходимо 4 объекта | 100-300 м2 на 1 койку |
| Детская поликлиника на 500 посещений | Посещений в смену |  | 60-80 посещений в смену | 210 м2 на 1 койку |
| Главный корпус, терапевтическое отделение. Аптека | Посещений в смену |  | 60-80 посещений в смену |  |
| Родильное отделение | Койка |  | стационар на 100 коек. |  |
| Детское отделение. Детский хирургический корпус | Койка |  | стационар на 100 коек. |  |
| Диспансер без стационара. Лабораторный корпус | Койка |  | стационар на 100 коек. |  |
| Лечебный корпус | Посещений в смену |  | 60-80 посещений в смену |  |
| Хирургический корпус | Койка |  | стационар на 100 коек. |  |
| Хозяйственные блоки | По заданию на проектирование |  |  |  |
| Паталого-анатомический корпус | По заданию на проектирование |  |  |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | автомобиль | 1 авт. на 10 тыс.человек | - | в соответствии с региональными нормативами |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | В соответствии с техническим регламентом | - | - | - |

Таблица 4.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объектов** | **Расчетные показатели** |
| **минимальная доступность уровня обеспеченности, ед.** | **максимальная доступность уровня территориальной доступности** |
| **1** | Круглосуточные стационары | 2 | Радиус транспортной доступности - 30 минут |
| **2** | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационаров | 5 | Радиус пешеходной доступности 1000 метров |
| **3** | Фельдшерской-акушерский пункт. Кабинет общей (семейной) практики | 20 | Радиус транспортной доступности – 30 минут |
| **4** | Станция (подстанция) скорой помощи | 4 | Радиус доступности на специализированном транспорте – 15 минут |
| **5** | Аптека | 4 | Радиус пешеходной доступности – 500 метров |
| **6** | Детские лагеря | 2 | Радиус транспортной доступности – 1,5 часа |
| **7** | Дома – интернаты для престарелых и инвалидов | 1 | Радиус транспортной доступности – 1,5 часа |
| **8** | Дома – интернаты для детей - инвалидов | 1 | Радиус транспортной доступности – 1,5 часа |
| **9** | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | Радиус транспортной доступности – 1,5 часа |
| **10** | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 | Радиус транспортной доступности – 1,5 часа |

1. **Культура на территории городского округа город Нефтекамск**

В Нефтекамске, включая населенные пункты городского округа, функционирует 16 учреждений культуры и искусства, в том числе:

10 муниципальных учреждений культуры:

* 4 учреждения дополнительного образования детей: две школы искусств, в т.ч. в с. Амзя, музыкальная школа, художественная школа. Проектная мощность 2200 чел. Всего в учреждениях дополнительного образования обучаются 2848 человек
* 4 клубных учреждения:

«Городской Центр Культуры», «Спортивно – культурный центр с. Энергетик», «Социокультурный центр с. Ташкиново», МБУК «Дом культуры» с. Амзя. Клубные учреждения рассчитаны на 1371 посадочное место.

Централизованная библиотечная система включает 7 филиалов, в т.ч. 4 модельные библиотеки.

Нефтекамский историко-краеведческий музей: общий объем музейного фонда в 2020 году составляет 13109 ед. хранения. Площадь - 1876,9 кв.м., 5 экспозиционных и 2 выставочных зала.

2 государственных учреждения культуры:

* Нефтекамская государственная филармония, вместимость зала - 546 мест.
* Нефтекамская картинная галерея «Мирас» филиал ГБУК и И РБ БГХМ им.М.В. Нестерова в 2020 году были проведены: 20 художественных выставок, 34 массовых мероприятий, в том числе 23 культурно-образовательных мероприятий (мастер-классы).
* - ООО «Кинокомплекс» (кинотеатр «Арсенал»): 4 кинозала, оборудованных системой Dolby Surround, вместимостью более 200 человек каждый;

- Кинотеатр «ParkCinema» соответствует всем нормам современного кинотеатра с качественным показом. 5 залов общей вместимостью порядка 500 человек оборудованы креслами с функцией трансформации сидений; звуковая система JBL professional; высокотехнологичное 3D оборудование с облегченными очками;

Согласно плану строительства и реконструкции объектов культуры, на территории городского округа город Нефтекамск в период 2021-2030 годы планируется строительство

- социально-культурного центра в мкрн Ташкиново

Нормативная потребность в объектах культуры на территории городского округа, приведена в таблицах 5 и 5.1.

Таблица 5

**Нормативная потребность городского округа город Нефтекамск в объектах образования в соответствии**

**с местными нормативами градостроительного проектирования городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учреждение[[3]](#footnote-3)** | **Размер населенного пункта** | **Единица измерения** | **Норма обеспеченности** | **Примечание** | **Требуется запроектировать на расчетный срок** **(2030 год)** |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности |  | м2 общей площади | 50-60 |  |  |
| Краеведческий музей | независимо от количества чел. | ед. | 1 |  | удовлетворяется 100% |
| Концертная организация | от 500 чел. | ед. | 1 |  | удовлетворяется 100% |
| Театр | от 500 чел. до 1 млн. чел. | ед. | 1 | Действуют народный татарский театр «Беҙ» и образцовый детский музыкальный театр «Тургай», образцовый театр моды «Феерия», образцовая театральная студия «Виват», «Свой мир» «Образцовый театр танца «Версаль» | по нормативу требуется 1 театр |
| Цирковой коллектив | от 200 чел. до 1 млн. чел. | ед. | 1 |  | удовлетворяется 100% |
| Библиотечное учреждение | общедоступная библиотека на 20 тыс. чел.детская библиотекана 10 тыс. детей | ед. | 10 | Функционирует 7 библиотек | Есть потребность в открытии 2 детских библиотек (детское население 27175 чел.) и 1 общедоступной библиотеки. |
| Клуб, дом культуры | от 500 чел. | ед. | 4 |  | удовлетворяется 100% |
| Парк культуры и отдыха | на 30 тыс. чел.  | ед. | 4 | Функционирует 2 парка, имеются скверы | по нормативу требуется 2 |
| Кинозал | на 20 тыс. чел. | ед. | 7 |  | удовлетворяется 100% |

Таблица 5.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объектов** | **Расчетные показатели** |
| **минимальная доступность уровня обеспеченности, ед.** | **максимальная доступность уровня территориальной доступности** |
| **1** | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 10 объектов | 500 метров |
| **2** | Культурно-досуговые учреждения клубного типа | 4 объекта | Радиус транспортной доступности – 30 минут |
| **3** | Общедоступная универсальная библиотека | 6 объектов | Радиус транспортной доступности – 30 минут |
| **4** | Детская библиотека | 1 объект | Радиус транспортной доступности – 30 минут |
| **5** | Музеи  | 1 объект | Радиус транспортной доступности – 30 минут |
| **6** | Выставочные залы, галереи | 1 объект | Радиус транспортной доступности – 30 минут |
| **7** | Театры | 2 объекта | Радиус транспортной доступности – 30 минут |
| **8** | Кинотеатры | 2 объекта | Радиус транспортной доступности – 30 минут |
| **9** | Парки культуры и отдыха | 10 объектов | Радиус транспортной доступности – 30 минут |

1. **Физическая культура и массовый спорт на территории городского округа город Нефтекамск**

По данным предоставленным Председателем комитета молодежной политики и спорта администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, на территории городского округа располагаются представленные ниже в таблице 6 объекты физической культуры и спорта.

Из таблицы 6 можно сделать вывод о необходимости проведения территориального расширения современных плоскостных спортивных сооружений.

Для решения данных и иных проблем в сфере физической культуры и массового спорта на территории городского округа, необходимо внедрение целевых программ, направленных на дальнейшее развитие физической культуры (доведение потребности населения в современных сооружениях спорта до нормативных, путем проектирования, строительства, реконструкции существующих объектов, сооружений).

Согласно плану строительства и реконструкции спортивных объектов, на территории городского округа город Нефтекамск в период 2021-2030 годы планируется строительство:

- 3 физкультурно-оздоровительных комплекса.

Нормативная потребность городского округа город Нефтекамск в объектах сферы физической культуры и спорта, приведена в таблице 7 и таблице 7.1.

Таблица 6

**Перечень спортивных сооружений за 2020 год городского округа город Нефтекамск**

| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **месторасположение** | **Размеры, тип покрытия** | **площадь** | **Единовременная пропускная способность** | **Ведомственная принадлежность (собственник)** | **загруженность** | **мощность** | **Доступность для инвалидов (доступ, частично. доступ не доступно)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Футбольные поля** |
| 1 | Футбольное поле СОШ №7 | г.Нефтекамск ул.Ленина д.5"Б" | 90х50 | 4 500 | 30 | Муниципальная | 19 000 | 36 000 | частично доступно |
| 2 | Футбольное поле СОШ №10 | г.Нефтекамск, ул.К-Маркса д.18 | 90х50 | 4 500 | 30 | Муниципальная | 16 900 | 28 800 | частично доступно |
| 3 | Футбольное поле СШ спорткомитета | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.23 Д | 96х58 | 5 568 | 25 | Муниципальная | 19 000 | 36 000 | частично доступно |
| 4 | Футбольное поле СОШ №4 | г.Нефтекамск, ул.Комсомольская д.7 | 60х40 | 2 400 | 30 | Муниципальная | 17 000 | 33 600 | частично доступно |
| 5 | Футбольное поле СОШ №2 | г.Нефтекамск, ул.Нефтяников д.11"В" | 60х40 | 2 400 | 30 | Муниципальная | 13 600 | 28 800 | частично доступно |
| 6 | Футбольное поле СОШ №6 | г.Нефтекамск, ул.Социалистическая д.54"А" | 70х40 | 2 800 | 30 | Муниципальная | 21 100 | 43 200 | частично доступно |
| 7 | Футбольное поле СОШ №7 | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.5"Б" | 50х30 | 1500 | 30 | Муниципальная | 14 200 | 28 800 | частично доступно |
| 8 | Футбольное поле СОШ №7 | г.Нефтекамск, ул.Комсомольская д.44"В" | 90х40 | 3 600 | 30 | Муниципальная | 26 400 | 43 200 | частично доступно |
| 9 | Футбольное поле СОШ №9 | г.Нефтекамск, ул.Трактовая д.35 | 60х40 | 2 400 | 30 | Муниципальная | 12 000 | 28 800 | частично доступно |
| 10 | Футбольное поле СОШ №11 | г.Нефтекамск, ул.Социалистическая д.62"Б" | 80х50 | 4 000 | 30 | Муниципальная | 19 200 | 28 800 | частично доступно |
| 11 | Футбольное поле СОШ №12 | г.Нефтекамск, ул.К-Маркса д.10"Б" | 80х40 | 3 200 | 30 | Муниципальная | 22 800 | 43 200 | частично доступно |
| 12 | Футбольное поле СОШ №13 | г.Нефтекамск, ул.Социалистическая д.74 | 80х50 | 4 000 | 30 | Муниципальная | 19 100 | 36 000 | частично доступно |
| 13 | Футбольное поле СОШ №14 | г.Нефтекамск, ул.Дзержинского д.18 | 50х30 | 1500 | 30 | Муниципальная | 24 800 | 28 800 | частично доступно |
| 14 | Футбольное поле СОШ №15 | п.Энергетик, ул.Высоковольтная д.15 | 80х50 | 4 000 | 30 | Муниципальная | 10 060 | 23 040 | частично доступно |
| 15 | Футбольное поле Лицея №1 | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.56 | 70х40 | 2 800 | 30 | Муниципальная | 18 640 | 28 800 | частично доступно |
| 16 | Футбольное поле Башкирской гимназии-интергат | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.84"А" | 60х40 | 2 400 | 30 | Муниципальная | 18 000 | 28 800 | частично доступно |
| 17 | Футбольное поле интернат №2 | г.Нефтекамск, пер.Кувыкина д.4"А" | 50х20 | 1000 | 30 | Муниципальная | 5 400 | 10 368 | частично доступно |
| 18 | Футбольное поле Нач.школа-д/с с.Ротково | с.Ротково, ул.Сиреневая, д.5 | 70х30 | 2 100 | 30 | Муниципальная | 4 300 | 7 776 | частично доступно |
| 19 | Футбольное поле СОШ с.Амзя | с.Амзя, ул.Лесохимическая, д.16 | 70х40 | 2 800 | 30 | Муниципальная | 20 100 | 28 800 | частично доступно |
| 20 | Футбольное поле НМК | г.Нефтекамск, ул.Дорожная д.2 | 70х25 | 1 750 | 30 | Республиканская | 26 400 | 36 000 | частично доступно |
| 21 | Футбольное поле НМК | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.66 | 70х30 | 2 100 | 30 | Республиканская | 26 400 | 36 000 | частично доступно |
| 22 | Футбольное поле НФ БашГУ | г.Нефтекамск, ул.Трактовая д.1 | 60х40 | 2 400 | 30 | Федеральный | 25 200 | 43 200 | частично доступно |
| 23 | Футбольное поле ЦРТДиЮ | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.23 | 90х40 | 3 600 | 25 | Муниципальная | 42 000 | 43 200 | частично доступно |
| 24 | Футбольное поле ДЮСШ ОО | г.Нефтекамск, ул.Кувыкина д.10 | 64х40 | 2 560 | 25 | Муниципальная | 12 320 | 30 000 | частично доступно |
| 25 | Футбольное поле ДООЦ "Венед" | г.Нефтекамск, ул.Социалистическая д.24"А" | 55х32 | 1760 | 25 | Муниципальная | 20 200 | 60 000 | частично доступно |
| 26 | Футбольное поле ДООЦ "Венед" | г.Нефтекамск, ул.Нефтяников д.11"Д" | 45х36 | 1620 | 25 | Муниципальная | 26 000 | 60 000 | частично доступно |
| 27 | Футбольное поле ЖК "Высота" | г.Нефтекамск, ул.Строителей 31 д.11"Д" | 20х30 | 600 | 25 | Муниципальная | 26 000 | 60 000 | частично доступно |
| 28 | Футбольное поле "Башкирские дворики" | г.Нефтекамск, ул.Парковая 8 | 15х11 | 165 | 15 | Муниципальная | 16 000 | 40 000 | частично доступно |
| **ВСЕГО:** | **28** |  | **74 023** | **780** |  | **542 120** | **535 984** |  |
| **Баскетбольные площадки** |
| 1 | Баскетбольная площадка стадиона "Торос" | г.Нефтекамск, ул.Парковая д.18"А" | 30х20 | 600 | 15 | Муниципальная | 810 | 8 640 | частично доступно |
|  | Баскетбольная площадка СОШ №11 | г.Нефтекамск, ул.Социалистическая д.62"Б" | 30х20 | 600 | 30 | Муниципальная | 7 500 | 21 600 | частично доступно |
| **2** | Баскетбольная площадка СОШ №7 | г.Нефтекамск, ул.Комсомольская д.44"В" | 30х20 | 600 | 30 | Муниципальная | 9 400 | 28 800 | частично доступно |
| **3** | Баскетбольная площадка СОШ №6 | г.Нефтекамск, ул.Социалистическая д.54"А" | 30х20 | 600 | 30 | Муниципальная | 7 200 | 28 800 | частично доступно |
| **4** | Баскетбольная площадка СОШ №4 | г.Нефтекамск, пр.Комсомольский д.7 | 35х20 | 700 | 30 | Муниципальная | 16 000 | 33 600 | частично доступно |
| **5** | Баскетбольная площадка СОШ №3 | г.Нефтекамск, пр.Комсомольский д.17"Б" | 30х20 | 600 | 30 | Муниципальная | 6 200 | 33 600 | частично доступно |
| **6** | Баскетбольная площадка СОШ №14 | г.Нефтекамск, ул.Дзержинского д.18 | 30х20 | 600 | 30 | Муниципальная | 7 300 | 21 600 | частично доступно |
| **7** | Баскетбольная площадка СОШ №10 | г.Нефтекамск, ул.Карла Маркса д.18 | 35х20 | 700 | 30 | Муниципальная | 9 100 | 28 800 | частично доступно |
| **8** | Баскетбольная площадка Лицей №1 | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.56 | 30х20 | 600 | 30 | Муниципальная | 13 400 | 28 800 | частично доступно |
| **9** | Баскетбольная площадка ДООЦ "Венед" | г.Нефтекамск, ул.Нефтяников д.11"Д" | 30х20 | 600 | 15 | Муниципальная | 10 300 | 36 000 | частично доступно |
| **10** | Баскетбольная площадка СОШ №15 | п.Энергетик, ул.Высоковольтная д.15 | 30х20 | 600 | 30 | Муниципальная | 4 600 | 23 040 | частично доступно |
| **11** | Баскетбольная площадка Инженерной школы (СОШ № 6) | г.Нефтекамск, ул.Социалистическая д.42 | 45х30 | 1350 | 30 | Муниципальная | 9 200 | 28 800 | частично доступно |
| **12** | Баскетбольная площадка Башкирской гимназии | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.84"А" | 30х20 | 600 | 30 | Муниципальная | 9 000 | 28 800 | частично доступно |
| **ВСЕГО:** | **12** |  | **9350** | **390** |  | **11 4610** | **373 920** |  |
| **Площадки для физкультурно-оздоровительных занятий** |
| 1 | Скейтпарк | Городской Парк Культуры | 20х10 | 200 | 4 | Муниципальная |  |  |  |
| 2 | Экстрим парк | Городской Парк Культуры | 20х10 | 200 | 4 | Муниципальная |  |  |  |
| 3 | Площадка воркаут | Лесопарковая зона | 20х15 | 300 | 20 | Муниципальная |  |  |  |
| 4 | Площадка воркаут | Лесопарковая зона | 20х15 | 300 | 20 | Муниципальная |  |  |  |
| 5 | Площадка воркаут | Лесопарковая зона | 20х15 | 300 | 20 | Муниципальная |  |  |  |
| 6 | Площадка с тренажёрами для самоподготовки | Лесопарковая зона | 30х30 | 900 | 14 | Муниципальная |  |  |  |
| 7 | Площадка с тренажёрами для самоподготовки к комплексу ГТО | Лесопарковая зона | 30х30 | 900 | 14 | Муниципальная |  |  |  |
| 8 | Площадка с антивандальными тренажёрами | г. Нефтекамск, озеро Светлое | 20х20 | 400 | 12 | Муниципальная |  |  |  |
| **ВСЕГО:** | **8** |  | **3 500** | **108** |  |  |  |  |
| **Хоккейные площадки (коробки)** |
| 1 | Хоккейный корт СОШ №6 | г.Нефтекамск ул.Социалистическая д.54"А" | 61х30 | 1 830 | 30 | Муниципальная | 11 200 | 25 920 | частично доступно |
| 2 | Хоккейный корт СОШ №7 | г.Нефтекамск ул.Ленина д.5"Б" | 61х30 | 1 830 | 30 | Муниципальная | 8 400 | 23 040 | частично доступно |
| 3 | Хоккейный корт Башкирской Гимназии | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.84"А" | 61х30 | 1 830 | 30 | Муниципальная | 4 300 | 17 280 | частично доступно |
| 4 | Хоккейный корт ЖЭУ | г.Нефтекамск пр. Комсомольский д.45"И" | 61х30 | 1 830 | 30 | Муниципальная | 2 700 | 12 960 | частично доступно |
| 5 | Хоккейный корт СОШ №12 | г.Нефтекамск ул.К.-Маркса д.10"Б" | 61х30 | 1 830 | 30 | Муниципальная | 14 200 | 25 920 | частично доступно |
| 6 | Хоккейный корт с.Ташкиново | с.Ташкиново ул.Чеверёва д.7"А" | 61х30 | 1 830 | 30 | Муниципальная | 3 285 | 17 280 | частично доступно |
| 7 | Хоккейный корт НФ БашГУ | г.Нефтекамск ул.Трактовая д.1 | 61х30 | 1 830 | 30 | Федеральная | 9 600 | 23 040 | частично доступно |
| 8 | Хоккейный корт ЦРТДиЮ | г.Нефтекамск, ул.Ленина д.23 | 61х30 | 1 830 | 25 | Муниципальная | 12 800 | 31 500 | частично доступно |
| 9 | Хоккейный корт на стадионе им.Кудрявцева | с.Амзя ул.Пионерская д.15 | 58х28 | 1 624 | 25 | Муниципальная | 7 600 | 14 400 | частично доступно |
| 10 | Теннисный корт на стадионе им.Кудрявцева | с.Амзя ул.Пионерская д.15 | 42х40 | 1 680 | 6 | Муниципальная | 1 400 | 6 720 | частично доступно |
| **ВСЕГО:** | **10** |  | **17 944** | **266** |  | **75 485** | **198 060** | **-** |
| **Спортивные залы размером 18х9** |
| 1 | Спортзал СОШ №2 | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 45 Б | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 96 000 | 86 400 | не доступно |
| 2 | Спортзал СОШ №2 | г.Нефтекамск ул.Нефтяников 11В | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 76 800 | 72 000 | частично доступно |
| 3 | Спортзал СОШ №14 | г.Нефтекамск ул.Дзержинского 18 | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 72 000 | 86 400 | не доступно |
| 4 | Спортзал Инженерной школы (СОШ № 6) | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 42 | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 72 000 | 86 400 | не доступно |
| 5 | Спортзал СОШ с.Ташкиново | с.Ташкиново ул.Чеверёва 7А | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 21 600 | 57 600 | частично доступно |
| 6 | Спортзал Нач.школа-д/с с.Ротково | с.Ротково ул.Сиреневая 5 | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 21 600 | 38 800 | не доступно |
| 7 | Спортзал НМПК | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 65 | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 72 000 | 86 400 | не доступно |
| 8 | Спортзал ГАПО НПК | г.Нефтекамск ул.Трактовая 41 | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 72 000 | 86 400 | частично доступно |
| 9 | Зал фитнес-аэробики ДЮСШ ОО | г.Нефтекамск ул.Кувыкина 10 | 18х9 | 162 | 30 | Муниципальная | 33 600 | 48 000 | частично доступно |
| 10 | Спортзал "Фаворит" | г.Нефтекамск ул.Ленина 23 Б | 18х9 | 162 | 30 | Частная | 12 960 | 38 880 | не доступно |
| **ВСЕГО:** | **10** |  | **1620** | **300** |  | **550 560** | **669 280** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бассейны нестандартных размеров (указать крытый или открытый)** |
| 1 | Бассейн Дворца творчества | г.Нефтекамск ул.Ленина 23 | 4,6х10,5 | 48 | 15 | Муниципальная | 71 280 | 67 200 | частично доступно |
| 2 | Бассейн МАДОУ детский сад №11 комбинированного вида | г.Нефтекамск, ул. Советская, д. 43 |  | 29 | 20 | Муниципальная | 3 240 | 8 640 | частично доступно |
| 3 | Бассейн МАДОУ детский сад № 32 общеразвивающего вида | г. Нефтекамск,пр. Комсомольский 7А |  | 29 | 20 | Муниципальная | 3 240 | 8 640 | частично доступно |
| 4 | Бассейн МАДОУ детский сад № 31 | г. Нефтекамск , ул. Парковая, 15 А |  | 29 | 20 | Муниципальная | 3 240 | 8 640 | частично доступно |
| 5 | Бассейн МАДОУ детский сад № 34 комбинированного вида | г.Нефтекамск, ул. Строителей,д.79А |  | 29 | 20 | Муниципальная | 3 240 | 8 640 | частично доступно |
| 6 | Бассейн МОАУ СОШ №15 | с.Энергетик,ул.Высоковольтная,3 «В» |  | 29 | 20 | Муниципальная | 3 240 | 8 640 | частично доступно |
| **ВСЕГО:** | **6** |  |  | **115** |  | **87 480** | **110 400** | **-** |
| **Лыжные базы** |
| 1 | Лыжный центр ДЮСШ спорткомитета | г.Нефтекамск ул.Ленина 23 А | 30х18,5 | 552,6 | 220 | Муниципальная | 52 800 | 264 000 | частично доступно |
| **ВСЕГО:** | **1** |  | **552,6** | **220** |  | **52 800** | **264 000** | **-** |
| **Тиры** |
| 1 | Тир СОШ №15 | п.Энегретик ул.Высоковольтная 15 | 31х6 | 186 | 5 | Муниципальная | 0 | 9 600 | не доступно |
| 2 | Тир ННК | г.Нефтекамск ул.Дорожная 49 | 38х6 | 228 | 5 | Республиканская | 2 400 | 3 600 | не доступно |
| 3 | Тир СОШ №9 | г.Нефтекамск ул.Трактовая 35 | 5х10 | 50 | 5 | Муниципальная | 3 456 | 6 480 | не доступно |
| 4 | Тир СОШ №11 | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 62 Б | 54х6 | 324 | 5 | Муниципальная | 4 500 | 5 400 | не доступно |
| 5 | Тир СОШ №14 | г.Нефтекамск ул.К-Маркса 10 Б | 25х8 | 200 | 5 | Муниципальная | 3 240 | 8 640 | не доступно |
| 6 | Тир МВД | г.Нефтекамск ул. Промышленная 12 Б | 25 х 6 | 150 | 5 | Федеральная | 6 800 | 8 600 | не доступно |
| 7 | Тир СОШ №16 | г.Нефтекамск ул.Победы 10 | 5х10 | 50 | 5 | Муниципальная | 3 600 | 9 600 | не доступно |
| **ВСЕГО:** | **7** |  | **1 188** | **35** |  | **23 996** | **51 920** |  |
| **Другие спортивные сооружения** |
| 1 | Зал тенниса Дома Физкультуры | г.Нефтекамск ул.Парковая 18 | 18х5 | 90 | 15 | Муниципальная | 4 800 | 28 800 | частично доступно |
| 2 | Зал фитнес-аэробики Дома Физкультуры | г.Нефтекамск ул.Парковая 18 | 18х5 | 90 | 20 | Муниципальная | 9 600 | 38 400 | не доступно |
| 3 | Тренажерный зал Дома Физкультуры | г.Нефтекамск ул.Парковая 18 | 17х5 | 85 | 10 | Муниципальная | 38 000 | 28 800 | частично доступно |
| 4 | Зал фитнес-аэробики "Небеса" | г.Нефтекамск ул.Дорожная |  |  | 20 | Частная | 9 600 | 38 400 | частично доступно |
| 5 | Зал борьбы ФОК "Энергетик" | п.Энегретик ул.Высоковольтная 18 А | 11х6 | 66 | 15 | Муниципальная | 19 200 | 21 600 | не доступно |
| 6 | Тренажерный зал ОАО "НефАЗ" | г.Нефтекамск ул.Янаульская 3 |  | 450 | 20 | Муниципальная | 36 000 | 84 000 | не доступно |
| 7 | Тренажерный зал ФОК "Энергетик" | п.Энегретик ул.Высоковольтная 18 А | 9х7 | 63 | 10 | Муниципальная | 9 600 | 14 400 | не доступно |
| 8 | Зал аэробики ФОК "Энергетик" | п.Энегретик ул.Высоковольтная 18 А | 9х6 | 54 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 28 800 | не доступно |
| 9 | Тренажерный зал СОШ №15 | г.Нефтекамск ул.Высоковольтная 18 А | 9х8 | 72 | 10 | Муниципальная | 9 600 | 14 400 | частично доступно |
| 10 | Зал кикбоксинга ДООЦ "Венед" | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 24 А | 12х6 | 72 | 10 | Муниципальная | 34 560 | 24 000 | не доступно |
| 11 | Тренажёрный зал АНО ХСК "Торос" | г.Нефтекамск ул.Ленина 19 Д | 9х12 | 108 | 20 | Другая | 43 200 | 57 600 | не доступно |
| 12 | Зал аэробики №2 ДООЦ "Венед" | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 24 А | 17х5 | 85 | 20 | Муниципальная | 43 200 | 57 600 | не доступно |
| 13 | Зал каратэ-киокушинкай | г.Нефтекамск ул.Строителей 45 Д | 13х7 | 91 | 15 | Муниципальная | 28 800 | 28 800 | частично доступно |
| 14 | Тренажерный зал Uralfit | г.Нефтекамск, пр.Юбилейный 18 | 133х30,9 | 4109 | 70 | Частная | 172 800 | 320 000 | частично доступно |
| 15 | Фитнес-зал Uralfit | г.Нефтекамск, пр.Юбилейный 18 | 20х12 | 240 | 32 | Частная | 58 000 | 70 000 | частично доступно |
| 16 | Фитнес-зал Uralfit | г.Нефтекамск, пр.Юбилейный 18 |  |  | 17 | Частная | 29 000 | 35 000 | частично доступно |
| 17 | Танцевальный зал с. Энергетик | п.Энегретик ул.Высоковольтная 16 А | 15х6 | 90 | 15 | Муниципальная | 8 600 | 14 400 | частично доступно |
| 18 | Зал для оздоровительной гимнастики с. Энергетик | п.Энегретик ул.Высоковольтная 3 А | 50х20 | 1 000 | 50 | Муниципальная | 8 600 | 14 400 | частично доступно |
| 19 | Зал гиревого спорта спорткомитета | г.Нефтекамск пр.Юбилейный 9 | 25х11 | 275 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 20 | Зал ЛФК Реабилитационного центра | г.Нефтекамск, ул. Дзержинского 30 | 5,5х10 | 55 | 15 | республиканская | 11 700 | 13 760 | Доступно |
| 21 | Зал ЛФК Реабилитационного центра | г.Нефтекамск, ул. Дзержинского 30 | 5,5х8,5 | 47 | 15 | республиканская | 11 700 | 13 760 | Доступно |
| 22 | Зал ЛФК Реабилитационного центра | г.Нефтекамск, ул. Дзержинского 30 | 5 х10 | 50 | 15 | республиканская | 11 700 | 13 760 | Доступно |
| 23 | Зал ЛФК Реабилитационного центра | г.Нефтекамск, ул. Дзержинского 30 | 6 х 6 | 36 | 15 | республиканская | 11 700 | 13 760 | Доступно |
| 24 | Физкультурный зал СОШ №2 | г.Нефтекамск ул.Нефтяников 11В | 20,5х5,5 | 113 | 30 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 25 | Физкультурный зал СОШ №3 | г.Нефтекамск ул.Комсомольская 17 Б | 5х10 | 50 | 30 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 26 | Физкультурныйт зал СОШ №6 | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 54 А | 6х11 | 66 | 30 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 27 | Физкультурный зал СОШ с.Амзя | с.Амзя ул.Лесохимическая 10 | 6х11 | 66 | 30 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 28 | Физкультурный зал СОШ №11 | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 87 Б | 7х14 | 98 | 30 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 29 | Физкультурный зал СОШ №11 | г.Нефтекамск ул.Социалистическая 87 Б | 7х14 | 98 | 30 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 30 | Физкультурный зал Башкирской гимназии-интернат | г.Нефтекамск ул.Ленина 84 А | 5х10 | 50 | 30 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 31 | Танцевальный зал Городского Центра Культуры | г.Нефтекамск пр.Юбилейный 17 | 4х18 | 72 | 20 | Муниципальная | 4 200 | 39 040 | не доступно |
| 32 | Танцевальный зал Городского Центра Культуры | г.Нефтекамск пр.Юбилейный 17 | 17х11 | 187 | 25 | Муниципальная | 5 250 | 48 800 | не доступно |
| 33 | Танцевальный зал Городского Центра Культуры | г.Нефтекамск пр.Юбилейный 17 | 6х14 | 84 | 20 | Муниципальная | 4 200 | 39 040 | не доступно |
| 34 | Танцевальный зал Городского Центра Культуры | г.Нефтекамск пр.Юбилейный 17 | 10х18 | 180 | 25 | Муниципальная | 5 250 | 48 800 | не доступно |
| 35 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №1 | г.Нефтекамск, ул. Социалистическая, 35 А |  | 71,4 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 36 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 2 | г.Нефтекамск, ул. Нефтяников, дом 32 |  | 148,8 | 40 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 37 | Помещение для занятий ф/к МОАУ СОШ №7 | г.Нефтекамск,ул.Парковая,8Г |  | 63,7 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 38 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 4 | г.Нефтекамск, пр.Комсомольский,10 |  | 61 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 39 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №5 | г.Нефтекамск, ул. Парковая,3А |  | 109,5 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 40 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 6 | г.Нефтекамск, пр. Комсомольский, 41Г |  | 97,3 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 41 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 7 | г.Нефтекамск, ул. Парковая, 3А |  | 70,2 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 42 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №8 | г.Нефтекамск, ул. Социалистическая ,д.36 А |  | 51,4 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 43 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №10 комбинированного вида | г. Нефтекамск, ул. Карла-Маркса, д. 4В |  | 63,4 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 44 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №11 комбинированного вида | г.Нефтекамск, ул. Советская, д. 43 |  | 69,5 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 45 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 17 | г.Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 41 "А" |  | 48,3 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 46 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №19» | г.Нефтекамск, пр. Юбилейный, 4А |  | 63,8 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 47 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №20 | г.Нефтекамск, ул. Ленина, д.3 В |  | 60,6 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 48 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №22 | г.Нефтекамск, пр. Юбилейный, дом 3"А" |  | 62,8 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 49 | Помещение для занятий ф/к МДОАУ детский сад № 23 «Центр развития-детский сад» | г. Нефтекамск, ул. Парковая, 6А |  | 48,3 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 50 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 25 | г.Нефтекамск ,ул. Парковая, 23 Б |  | 52,6 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 51 | Помещение для занятий ф/к МДОАУ детский сад № 28 «Центр развития-детский сад» | г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 16А |  | 102,7 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 52 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 29 | г. Нефтекамск, ул. Строителей, 71 А |  | 52,8 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 53 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №30 комбинированного вида | г.Нефтекамск, ул. Социалистическая, 60 А |  | 52,3 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 54 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 32 общеразвивающего вида | г. Нефтекамск,пр. Комсомольский 7А |  | 80,3 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 55 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 31 | г. Нефтекамск , ул. Парковая, 15 А |  | 52,4 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 56 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 34 комбинированного вида | г.Нефтекамск, ул. Строителей,д.79А |  | 50,2 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 57 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 35 | г.Нефтекамск, ул. Степная, д.15 |  | 48,9 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 58 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 36 | г.Нефтекамск, ул. Социалистическая, дом 77 |  | 53 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 59 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 36 | г. Нефтекамск, проспект Юбилейный, дом 11Б |  | 49,2 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 60 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 38 | г.Нефтекамск ул. Ленина 39 « Б» |  | 65,5 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 61 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 41 | г.Нефтекамск, ул. Энергетиков 13 А |  | 98,7 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 62 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 42 | г.Нефтекамск ул. Молодёжная дом 113 |  | 76,9 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 63 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад № 43 | г.Нефтекамск, ул. Карла Маркса 19А |  | 97,8 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 64 | Помещение для занятий ф/к МАДОУ детский сад №44 | г.Нефтекамск, ул. Ленина, 47А |  | 97,9 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 65 | Помещение для занятий ф/к МОАУ СОШ с. Ташкиново | с.Ташкиново,пер.Молодёжный,2 |  | 58,6 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 66 | Помещение для занятий ф/к МОАУ СОШ №15 | с.Энергетик,ул.Высоковольтная,3 «В» |  | 89,4 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 67 | Помещение для занятий ф/к МОАУ СОШ с.Амзя | с.Амзя,ул.Кудрявцева,9 |  | 117,2 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | частично доступно |
| 68 | Зал акробатического рок-н-рола Дворца Молодежи | г.Нефтекамск ул.Победы 11 | 14,5х8 | 116 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | не доступно |
| 69 | Шахматный зал ЦРТДиЮ | г.Нефтекамск ул.Ленина 23 | 9х5,5 | 50 | 20 | Муниципальная | 4 500 | 36 000 | не доступно |
| 70 | Танцевальный зал ЦРТДиЮ | г.Нефтекамск ул.Ленина 23 | 26х8,5 | 220 | 25 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | не доступно |
| 71 | Танцевальный зал ЦРТДиЮ | г.Нефтекамск ул.Ленина 23 | 14,5х5,5 | 80 | 20 | Муниципальная | 28 800 | 38 400 | не доступно |
| 72 | Зал фехтования | г.Нефтекамск, ул. Трактовая 1 | 20х12,5 | 250 | 10 | Частная | 4 500 | 36 000 |  |
| **ВСЕГО:** | **72** |  | **11394,4** | **1544** |  | **1-933-860** | **2-911-720** |  |

Таблица 7

**Нормативная потребность городского округа город Нефтекамск в объектах образования в соответствии**

**с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Нефтекамск[[4]](#footnote-4)**

| **Наименование учреждения** | **Единица измерения** | **Нормативы градостроительного проектирования** | **Требуется запроектировать на расчетный срок** **(2029 год)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т.д.) | объект |  193658 кв.м  |  |
| Спортивные залы: | объект | 18 850 кв.м  |  |
| Бассейн общего пользования | объект | 850 кв.м зеркала воды |  |

Таблица 7.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объектов** | **Расчетные показатели** |
| **минимальная доступность уровня обеспеченности, ед.** | **максимальная доступность уровня территориальной доступности** |
| **1** | Территория плоскостных спортивных сооружений(стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т.д.) | 115 | Радиус транспортной доступности – 5-10 минут |
| **2** | Спортивные залы, в том числе:- общего пользования- специализированные | 61 | Радиус транспортной доступности – 5-10 минут |
| **3** | Детско-юношеская спортивная школа | 3 | Радиус транспортной доступности – 5-10 минут |
| **4** | Бассейн общего пользования | 4 | Радиус транспортной доступности – 5-10 минут |
| **5** | Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе универсальные игровые залы, плавательные бассейны и крытые ледовые арены | 2 | Радиус транспортной доступности – 5-10 минут |

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей**

Достижение целей и решение задач «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск на период 2021-2030 годы» обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы социальной инфраструктуры городского округа.

Перечень мероприятий, составлен на основе Генерального плана городского округа город Нефтекамск, разработанный в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Данный проект определяет основные направления социально-экономического развития сельского поселения на период с 2018 по 2035 годы, в 2 этапа (I очередь – 2025 год и II очередь – 2035 год):

- повышение эффективности социальной политики;

- решение вопросов инвестирования в создание социальной инфраструктуры сельских поселений, строительство школ и детских садов;

- укрепление материально-технической базы учреждений, повышения квалификации педагогов;

- привлечение жителей сельского поселения к занятиям физкультурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни;

- улучшение материально-технической базы организаций культуры и искусства, в первую очередь, особо ценных объектов культурного наследия и их более эффективное использование;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетные направления развития культуры и искусства;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных ресурсов из негосударственного сектора, а также развитие спонсорства.

Программные мероприятия систематизированы по сферам социальной инфраструктуры (образованию, здравоохранению, культуре, физической культуре и массовому спорту).

Список мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Реализуемые на территории городского округа город Нефтекамск Государственные программы не предусматривают мероприятий по проектированию, реконструкции, строительству объектов социальной инфраструктуры для городского округа город Нефтекамск. При внесении мероприятий, а также их финансирований, данный раздел программы комплексного развития городского округа город Нефтекамск подлежит корректировке.

**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск**

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск на 2021-2030 годы являются средства бюджета городского округа, бюджета Республики Башкортостан и Федеральный бюджет.

В отсутствие действующих инвестиционных, социально-экономических и иных программ, предусматривающих объемы финансирования указанных в них мероприятий, ежегодные объемы финансирования Программы целесообразно определять в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа город Нефтекамск на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования, с последующей их актуализацией.

**Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)**

Таблица 8

| **№****п//п** | **Мероприятия по проектированию, строительству и проектированию объектов социальной инфраструктуры** | **Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами** | **Мероприятия по территорианому планированию** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты в области образования** |
| 1 | Дошкольные учреждения | Повышение доступности и качества услуг образования городского округа за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов;удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;удовлетворение потребности населения в общеобразовательных услугах;обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами; внедрение федеральных государственных образовательных стандартов. | Предусмотрены генеральным планом |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | Предусмотрены генеральным планом |
| 3 | учреждения дополнительного образования | Предусмотрены генеральным планом |
| 4 | учреждения высшего образования | Предусмотрены генеральным планом |
| **Объекты в области развития здравоохранения** |
| 1 | Объекты в области здравоохранения | Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения;совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения; усиление профилактической составляющей в здравоохранении. | Предусмотрены генеральным планом |
| **Объекты в области культуры** |
| 1 | Объекты в области культуры | Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы;увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;строительство театров, дворцов культуры, библиотек, оказывающих информационные услуги и расширение их спектра. | Предусмотрены генеральным планом |
| **Объекты в области физической культуры и спорта** |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и массового спорта | Обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. | Предусмотрены генеральным планом |

**Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях, указанных в пункте 1 настоящих требований, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения**

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения городского округа. Успешная реализации демографической политики на территории городского округа город Нефтекамск будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения:

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения;

- совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

**Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ городского округа город Нефтекамск, а также с учетом федеральных проектов и программ, республиканских программ Республики Башкортостан, реализуемых на территории городского округа город Нефтекамск.

В соответствии с изложенной в программе политикой администрация городского округа город Нефтекамск должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7.

4. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1. приведенные нормы не распространяются на специализированные библиотеки.

2. размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами. [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 года №586, первоочередной задачей в области физической культуры и спорта к 2030 году является привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения. [↑](#footnote-ref-4)