**[Информация](#sub_1000) о ходе исполнения муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды городского округа**

**город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»**

В 2017 году на территории городского округа город Нефтекамск разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды», в соответствии с которой ежегодно проводится благоустройство общественных пространств на основе результатов рейтингового голосования граждан.

Постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 26.12.2017 года № 5439 утвержден Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

Постановлением администрации городского округа город Нефтекамск от 10.07.2020 года № 1355 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2020-2024 годы».

В 2020 году по итогам рейтингового голосования жителями города выбрана общественная территория набережная озера «Полуденка», которая расположена в лесном массиве, прилегающем к городу.

Озеро «Полуденка» - уникальное общественное пространство и природная достопримечательность Нефтекамска, место для досуга и отдыха гостей и жителей города в лесном массиве.

Набережная озера «Полуденка» является популярным местом среди горожан и местом притяжения для отдыха всех возрастных групп населения. Берег озера нуждался в очистке от кустарников и берегоукреплении, территория нуждалась в полноценном освещении, не хватало мест отдыха с лавочками и урнами, подходов к береговой линии. Надо сказать, что в этом же лесном массиве ранее в 2019 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» был реализован проект «Аллея Тропа Здоровья» и благоустроенная тропа выходила именно к этому водоему. Люди здесь останавливались для отдыха, но место вокруг озера для отдыха было не комфортным.

Основной идеей проекта благоустройства набережной озера «Полуденка» являлось:

-использования современных и износоустойчивых материалов;

- создание единой ландшафтной композиции;

-максимальное сохранение всех имеющихся зелёных насаждений;

-использование в дизайне натуральных материалов;

-доступность для маломобильных групп населения;

-согласование принятых решений с жителями города.

В целом, при создании проекта благоустройства набережной озера были максимально учтены интересы всех категорий граждан.

Реализация мероприятий по благоустройству набережной озера «Полуденка» производилась за счет средств из различных источников, в том числе внебюджетных, а именно:

- финансовые средства, полученные в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- средства местного бюджета.

По итогам проведенного аукциона по отбору подрядной организации право на выполнение работ по благоустройству набережной получило ООО «Танып» согласно муниципальному контракту от 04 июня 2020 года.

Объем финансовых средств, предусмотренных ведомственной целевой программой «Формирование современной городской среды» в 2020 году на выполнение работ по благоустройству набережной озера «Полуденка» составил 43 925 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет 40 894,2 тыс.руб.;

- бюджет Республики Башкортостан 834,6 тыс. руб.;

- бюджет города 2 196,2 тыс. руб.

Результатом выполненных работ по благоустройству является то, что сегодня набережная озера - это одно из любимых мест для жителей и гостей Нефтекамска.

При благоустройстве набережной озера выполнены следующие мероприятия:

- работы по очистке берега от кустарников и растительности;

- для взаимодействия посетителей набережной предусмотрен доступ к воде;

- пешеходная зона выполнена над кромкой воды вдоль береговой линии на винтовых сваях из террасной доски;

- обустроены места кратковременного отдыха, обеспечивающие максимальную доступность для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных групп, к водной поверхности;

- в свободных местах от застройки организовано берегоукрепление из габиона;

- на декинге установлены качели, лежаки и веревочные гамаки;

- устройство малых архитектурных форм;

- обустроен надводный переход с подсветкой на другой берег озера;

- над водной гладью на сваях установлена малая архитектурная форма «Акбузат».

Созданный дизайн набережной озера «Полуденка» обеспечивает комфортное пребывание и условия для отдыха людей в пространстве города, посредством использования в дизайне натуральных материалов при благоустройстве. Проектом предусмотрено максимальное сохранение всех имеющихся зелёных насаждений.

Проект рассчитан на различные категории граждан:

- наличие пандусов привлекает на территорию набережной граждан с малолетними детьми, а также лиц с ограниченными возможностями;

- наличие скамеек, качелей, веревочных гамаков дает возможность насладиться природой на набережной озера «Полуденка» всем категориям граждан;

- с появлением благоустроенной общественной территории активизировались предприниматели и появились новые услуги населению такие как: прокат катамаранов, электросамокатов.

Общая численность аудитории, на которую направлен эффект от реализации мероприятий по благоустройству озера «Полуденка», составляет порядка 100,0 тыс. человек.

И.о. первого заместителя

главы администрации Ф.Н. Ян