**Информация о ходе исполнения муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа город Нефтекамск**

**Республики Башкортостан на 2018-2020 годы»**

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 17 октября 2019 года № УР-341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы» принято постановление администрации городского округа город Нефтекамск от 6 февраля 2020 года № 236 «О подготовке и проведении Года эстетики» и постановление администрации городского округа город Нефтекамск от 19 марта 2020 года №634 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нефтекамск республики Башкортостан от 6 февраля 2020 года №236 «О подготовке и проведения Года эстетики». Данными нормативно-правовыми актами утверждены состав организационного комитета, план мероприятий, а также закреплены улицы, площади, остановочные площадки, павильоны, скверы, бульвары, пешеходные дорожки за предприятиями и учреждениями города по их содержанию.

Этим же постановлением определены: месячник по санитарной очистке и благоустройству, который провели с 18 апреля по 18 мая 2020 года; «День Чистоты» - общегородской экологический день, который проводили каждый четверг с 19 марта 2020 текущего года. Общереспубликанскими субботниками объявлены даты: 18 апреля, 4 июля, 3 октября 2020 года. 25 апреля 2020 года объявлен - общегородским субботником.

План мероприятий по Году эстетики включает в себя 37 пунктов – это ремонт и обустройство тротуаров, капитальный ремонт сетей уличного освещения, обустройство газонов и цветников. В соответствие с принятым постановлением в течение года, вплоть до октября месяца, проведены 27 чистых четвергов и 7 субботников.

В рамках проведения Года эстетики в городском округе город Нефтекамск обустроено и отремонтировано 6,7 км тротуаров. При обустройстве и ремонте тротуаров по улице Ленина и проспекту Комсомольский произведена установка гранитных бордюров.

В ходе проведения весенних работ в городском округе обустроено газонов общей площадью около 24 тыс. кв. метров: из них на центральных улицах города – 600 кв.м., внутри кварталов силами управляющих компаний обустроено 1300 кв.метров и в рамках реализации программы «Башкирские дворики» - 22 тыс. кв.м. На городских улицах было высажено 120 тыс. рублей.

В 2020 году продолжили работу по замене уличных светильников на светодиодные. За прошедший период установлено 425 новых светильников, отремонтировано 788 единиц. (Справочно: в 2019 году по городскому округу город Нефтекамск выполнена замена 5 130 светильников уличного освещения на светодиодные).

В соответствие с утвержденным планом в рамках «Года эстетики» планировалось установить 500 метров новых и отремонтировать 1275 метров ограждений. По состоянию на 10.11.2020 года установлено новых ограждений протяженностью 1004 метров, произведена замена 96 секций и отремонтировано 1304 метров ранее установленных ограждений.

Помимо запланированных работ в рамках «Года эстетики», проведены работы по улучшению внешнего облика города:

1. Установили новую современную стелу [#РоднойНефтекамск](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA).

2. Установили приствольные решетки для деревьев, изготовленных местными производителями. Оформили клумбы. Появились новые арт-объекты.

3. На пешеходных дорожках [#РодногоНефтекамска](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0) появилась новая разметка для социального дистанцирования.

4. Приобрели для города новую разметочную машину для нанесения дорожной разметки термопластиком.

5. Установлено Древо памяти на молодежной аллее.

6. Установлены фигуры на Тропе Здоровья по мотивам эпоса Урал-батыр. Все фигуры сделаны из стволов «аварийных» деревьев, которые были вырублены на территории города.

7. Установили новые ограждения в едином стиле в селе Ташкиново ГО Нефтекамск.

8. В рамках конкурса «Art.Neft.FEST» украшены фасады 17 домов городского округа.

9. На улицах города установлены декоративные бочки с цветами.

10. Установлены 50 двусторонних вазонов на ограждения разделительной полосы с высадкой однолетних цветов.

11. На перекрёстках центральных улиц установлены новые уличные указатели.

12. Выполнено художественное оформление на 22 металлических распределительных шкафах телефонной связи.

13. Завершены работы по строительству проспекта Комсомольский от улицы Карцева до Телевышки с установкой гранитных бордюров и светящихся опор освещения.

14. Ликвидированы две несанкционированные свалки. Вывезено более 80 тонн мусора.

И.о. первого заместителя

главы администрации Ф.Н. Ян